BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CAFEBOOK - LẦN 1

Thời gian báo cáo: 11/04/2026

Nhóm thực hiện: Nhóm 19

## I. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÃ HOÀN THÀNH

Trong giai đoạn Khởi tạo và Chuẩn bị trước khi bước vào code, nhóm đã hoàn thiện 3 tài liệu cốt lõi để định hình hệ thống:

| STT | Tên tài liệu | Thời gian hoàn thành | Người phụ trách chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | 18/03/2026 | Toàn nhóm | Đã chốt quy mô, mục tiêu và yêu cầu hệ thống. |
| 2 | Project Plan | 30/03/2026 | Huỳnh Ngọc Phú | Chứa WBS, lịch trình chi tiết, phân bổ ngân sách và ma trận rủi ro. |
| 3 | User Story | 08/04/2026 | Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Minh Tú, Vương Quốc Hưng | Đặc tả chi tiết luồng thao tác của Khách hàng, Nhân viên và Quản lý. |

## II. TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG (Giai đoạn 19/03 - 10/04/2026)

| Ngày thực hiện | Chi tiết công việc / Chức năng thực hiện | Nền tảng | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/03/2026 | Khởi tạo Solution Cafebook.sln và thiết lập 3 project chuẩn: AppCafebookApi (WPF), CafebookApi, CafebookModel. | Toàn hệ thống | Toàn |
| 20/03/2026 | Code các Class Model cốt lõi cho App: KhachHang, NhanVien, TaiKhoan, Quyen. | CafebookModel | Toàn, Tú |
| 21/03/2026 | Code Class Model quản lý khu vực: Ban, KhuVuc, CaLamViec, BangChamCong. | CafebookModel | Toàn, Tú |
| 22/03/2026 | Code Class Model nghiệp vụ kho/bán hàng: SanPham, HoaDon, Kho, PhieuThueSach. | CafebookModel | Phú, Phú |
| 23/03/2026 | Thiết lập lớp CafebookDbContext và cấu trúc DTOs (Data Transfer Objects) để App nhận dữ liệu. | CafebookApi | Toàn |
| 24/03/2026 | Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String) kết nối API với hệ quản trị SQL Server 2025. | CafebookApi | Toàn |
| 25/03/2026 | Chạy Entity Framework Migration, tạo thành công cấu trúc Database CafebookDB dưới Local. | CafebookApi | Phú, Toàn |
| 26/03/2026 | Thiết kế giao diện (UI) Màn hình Đăng nhập (ManHinhDangNhap.xaml) cho Nhân viên. | App WPF | Hưng, Uyên |
| 27/03/2026 | Code logic xử lý tài khoản, mật khẩu và xây dựng file AuthService.cs cho ứng dụng. | App WPF | Toàn, Phú |
| 28/03/2026 | Thiết kế giao diện popup Cài đặt Server (CaiDatServerWindow.xaml) để cấu hình IP kết nối. | App WPF | Hưng |
| 29/03/2026 | Code logic lưu cấu hình Server nội bộ qua file AppConfigManager.cs. | App WPF | Toàn |
| 30/03/2026 | Thiết kế UI chức năng Sơ đồ bàn trên App WPF cho nhân viên thu ngân. | App WPF | Hưng, Uyên |
| 31/03/2026 | Code logic cập nhật trạng thái bàn, viết Test Case và Fix lỗi Sơ đồ bàn. | App WPF | Toàn, Phú, Tú |
| 01/04/2026 | Thiết kế Layout/Frame điều hướng cho Màn hình chính Nhân viên (ManHinhNhanVien.xaml). | App WPF | Hưng, Uyên |
| 02/04/2026 | Thiết kế Layout/Frame điều hướng cho Màn hình chính Quản lý (ManHinhQuanly.xaml). | App WPF | Hưng, Uyên |
| 03/04/2026 | Thêm tài nguyên tĩnh thư mục Assets: Hình ảnh (logo.png, default-avatar.png), Fonts icon. | App WPF | Hưng, Uyên |
| 04/04/2026 | Xây dựng class ApiClient.cs đóng vai trò trung gian giúp App WPF gọi HTTP Request tới Backend API. | App WPF | Toàn, Phú |
| 05/04/2026 | Khởi tạo thư mục Controllers ở Backend, viết API lấy danh sách thông tin cơ bản cho App. | CafebookApi | Toàn, Tú |
| 06/04/2026 | Tích hợp class HinhAnhHelper.cs xử lý logic hiển thị Avatar và ảnh sản phẩm trên Desktop. | App WPF | Phú |
| 07/04/2026 | Tạo cấu trúc thư mục pages (Page1, Window1...) để chuẩn bị tách component (module) giao diện. | App WPF | Hưng, Uyên |
| 08/04/2026 | Viết Test Case và tiến hành kiểm thử luồng chuyển trang (Navigation) giữa các màn hình. | App WPF | Tú, Hưng |
| 09/04/2026 | Thiết kế giao diện Chấm công nhân viên trên App WPF. | App WPF | Hưng, Uyên |
| 10/04/2026 | Code logic check-in giờ làm việc, kiểm thử và Fix lỗi module Chấm công. | App WPF | Toàn, Phú, Tú |

TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 1:

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh và liên kết thành công 3 tầng kiến trúc cốt lõi: Database (SQL Server) -> API Backend -> App Desktop (WPF). Các chức năng nền tảng như cấu hình server mạng nội bộ, chứng thực tài khoản (Đăng nhập), điều hướng màn hình Quản lý/Nhân viên, hiển thị Sơ đồ bàn và Chấm công đã hoạt động ổn định, sẵn sàng để phát triển sâu vào nghiệp vụ POS và Thuê sách ở các tuần tiếp theo.