ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(TEST PLAN DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS.Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 3/2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông tin |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |  |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |  |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | TEST PLAN DOCUMENT |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Tú Uyên |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 27/04/2026 | Tên tệp: | 08-TestPlan-Nhom19.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Tú Uyên | 27/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Tú Uyên | 29/04/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

- MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU KIỂM THỬ	1

2.	PHẠM VI KIỂM THỬ	1

2.1. Chiến lược kiểm thử	2

2.2. Kiểm thử chức năng	2

2.3. Kiểm thử giao diện người dùng	4

2.4. Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập	5

2.5. Công cụ	7

2.5.1.Thiết bị và dụng cụ	7

2.6. Phần mềm	7

2.7. Nguồn lực	7

3.	QUẢN LÝ KIỂM THỬ	8

4.	CÁC MỐC KIỂM THỬ	10

a.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 1	10

b.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 2	10

c.	Mốc kiểm thử cho SPRINT 3	10

- MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu nghiệp vụ đã được xác định. Đồng thời, nó cũng nhằm cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn diện về quy trình kiểm thử được thực hiện, từ đó giúp các bên liên quan hiểu rõ mức độ đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm.

- PHẠM VI KIỂM THỬ

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập & Đăng xuất (App) | Quản lý Sách & Danh mục (App) | Trợ lý AI (Chatbot) (Web) |
| Đăng nhập & Khôi phục MK (Web) | Tra cứu Thư viện sách (Web) | Hỗ trợ trực tiếp (Web) |
| Đăng ký thành viên (Web) | Chi tiết Sách & Trạng thái (Web) | Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App) |
| Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App) | Thuê & Trả sách (App) | Lịch làm việc & Xin nghỉ (App) |
| Quản lý Bàn (App) | Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App) | Chấm công (App) |
| Khám phá Thực đơn (Web) | Quản lý Nhà cung cấp (App) | Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App) |
| Đặt bàn trực tuyến (Web) | Nhập/Xuất kho (App) | Không gian cá nhân (App) |
| Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web) | Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App) | Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App) |
| Giao dịch Dịch vụ (App) | Liên hệ & Góp ý (Web) | Cài đặt hệ thống (App) |
| POS Phục vụ & Thu ngân (App) | Chính sách cửa hàng (Web) | Nhật ký hệ thống (App) |
| Màn hình Chế biến (App) | Đánh giá dịch vụ (Web) | Hệ thống Báo cáo (App) |
| Quản lý Đơn hàng & Phụ thu |  | Dashboard (Tổng quan) (App) |
| Không gian cá nhân KH (Web) |  |  |

Bảng 1: Các chức năng kiểm thử theo từng Sprint

- 2.1. Chiến lược kiểm thử

Các phương pháp kiểm thử được áp dụng dựa trên yêu cầu của hệ thống CafeBook – hệ thống quản lý và đặt bàn Cafebook tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn khách hàng, được xây dựng trên nền tảng công nghệ, bao gồm các cấp độ sau:

- Kiểm thử chức năng

Nhằm đảm bảo các chức năng chính của hệ thống như đăng ký, đăng nhập, đặt bàn, quản lý bàn, xem thực đơn, đặt món, thanh toán và nhận tư vấn từ chatbot AI được thực hiện đầy đủ, chính xác theo yêu cầu người dùng.

- Kiểm thử giao diện người dùng.

- Nhằm phát hiện các lỗi liên quan đến hiển thị giao diện, bố cục, khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng trên website, bao gồm cả giao diện chatbot AI, đảm bảo tính thân thiện và nhất quán.

- Kiểm thử bảo mật và kiểm soát truy cập

- Nhằm đảm bảo hệ thống thực hiện đúng các cơ chế bảo mật, phân quyền người dùng (quản trị viên, nhân viên, khách hàng) và bảo vệ dữ liệu quan trọng như thông tin đặt bàn, thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch.

- 2.2. Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng của phần mềm là quá trình kiểm tra toàn bộ tính năng và chức năng của một hệ thống để đảm bảo yêu cầu và thông số kỹ thuật được đáp ứng.

Bảng dưới đây mô tả đầy đủ về yêu cầu khi thực hiện kiểm thử chức năng cho hệ thống quản lý và đặt bàn Cafebook tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn:

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo các chức năng của hệ thống CafeBook hoạt động đúng theo yêu cầu người dùng trong từng Sprint, bao gồm hệ thống quản lý nội bộ (App/POS) và hệ thống dành cho khách hàng (Web & AI). |  |
| --- | --- | --- |
| Chức năng kiểm thử | App/POS & Quản lý nội bộ | Web & Khách hàng & AI |
|  | Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống | Đăng nhập & Khôi phục mật khẩu |
|  | Quản lý Bàn | Đăng ký thành viên |
|  | POS Phục vụ & Thu ngân | Không gian cá nhân khách hàng (Web) |
|  | Quản lý Đơn hàng & Phụ thu | Khám phá thực đơn |
|  | Giao dịch Dịch vụ (Đặt bàn, Giao hàng) | Xem thực đơn & tìm kiếm món |
|  | Màn hình Chế biến | Giỏ hàng & Thanh toán Online |
|  | Quản lý Sản phẩm & Định lượng | Đặt bàn trực tuyến |
|  | Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi | Thư viện sách |
|  | Quản lý Tồn kho & Kiểm kho | Chi tiết Sách & Trạng thái |
|  | Nhập/Xuất kho | Liên hệ & Góp ý |
|  | Quản lý Nhà cung cấp | Chính sách cửa hàng |
|  | Quản lý Sách & Danh mục | Đánh giá dịch vụ |
|  | Thuê & Trả sách | Trợ lý AI (Chatbot) |
|  | Dashboard (Tổng quan) | Hỗ trợ trực tiếp |
|  | Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI |  |
|  | Lịch làm việc & Xin nghỉ |  |
|  | Chấm công |  |
|  | Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt |  |
|  | Không gian cá nhân nhân viên |  |
|  | Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi |  |
|  | Hệ thống Báo cáo |  |
|  | Cài đặt hệ thống |  |
|  | Nhật ký hệ thống |  |
| Chỉ tiêu hoàn thành | - Tất cả các chức năng trong từng Sprint được kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu của người dùng. - Tất cả các chức năng hoạt động chính xác, đúng phân quyền và dữ liệu hiển thị chính xác. - Phát hiện các chức năng không phù hợp với yêu cầu của khách hàng, xảy ra một số lỗi nhỏ (tỷ lệ lỗi không vượt quá 5%) - Hệ thống đáp ứng đầy đủ quy trình quản lý Cafe Sách, POS, thư viện sách và hỗ trợ khách hàng. - Hệ thống vận hành ổn định trên cả APP/POS và Web sau khi hoàn thành từng Sprint. |  |

Bảng 2: Kế hoạch kiểm thử chức năng

- 2.3. Kiểm thử giao diện người dùng

Kiểm tra giao diện người dùng là một quy trình kiểm thử trong đó ứng dụng được kiểm tra để đảm bảo rằng nó tương tác một cách chính xác với người sử dụng. Quá trình này bao gồm đánh giá cách ứng dụng xử lý đầu vào từ bàn phím và chuột, cũng như cách nó hiển thị các yếu tố trên màn hình. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra cách văn bản, hình ảnh, các nút, menu, hộp thoại, biểu tượng, thanh công cụ và các yếu tố khác được hiển thị và tương tác trong ứng dụng. Quy trình kiểm thử giao diện người dùng thường bao gồm một loạt các bước thử nghiệm để đảm bảo rằng trải nghiệm người dùng cuối là một trải nghiệm mượt mà và dễ sử dụng.

| Mục tiêu kiểm thử | Đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và hệ thống được thực hiện một cách mượt mà và không gặp lỗi hoặc vấn đề. Đảm bảo các chức năng của hệ thống phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ người dùng hiển thị thông tin và thực hiện các thao tác dễ dàng trên giao diện. |
| --- | --- |
| Phương pháp kiểm thử | Sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm tra cách mà các ứng dụng và giao dịch hoạt động trong hệ thống bằng cách tương tác trực tiếp với giao diện người dùng và phân tích các kết quả đầu ra. |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Hệ thống mô phỏng các yêu cầu của người sử dụng và thực hiện các chức năng theo các điều kiện đã đề ra: - Sự tương tác giữa người dùng và hệ thống không gặp phải lỗi. - Các thao tác trên giao diện người dùng được thực hiện một cách ổn định và mượt mà, với tỉ lệ lỗi không vượt quá 10% |

Bảng 3: Kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng

- 2.4. Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập

Bảo mật là một thuộc tính của phần mềm để đánh giá khả năng chống lại các tấn công trái phép vào hệ thống.

Kiểm tra an ninh là quá trình đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống thực hiện một cách chính xác và xác định rằng các hệ thống thông tin về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cũng như duy trì các chức năng như dự định và xác định vị trí và xác định các lỗi (nếu có) của hệ thống.

Bảo mật cần phải kiểm tra sáu khái niệm bảo mật cơ bản: bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, tính sẵn có, ủy quyền và không thoái thác.

| Mục tiêu kiểm thử | Security system (Administrator): - Đảm bảo hệ thống phân quyền truy cập đúng theo từng vai trò người dùng (quản trị viên, nhân viên, khách hàng). - Đảm bảo người dùng chỉ có thể đăng nhập và thực hiện các chức năng khi được cấp quyền hợp lệ thông qua email và mật khẩu. - Ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu quan trọng của hệ thống. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật kiểm thử | - Xác định và liệt kê từng người dùng và nhóm chức năng hay dữ liệu mà họ được phép truy cập vào hệ thống. - Tạo các test case cho người dùng và kiểm tra từng giao dịch bằng cách tạo ra các quyết định đúng đắn cho mỗi người dùng. - Chạy kịch bản kiểm thử cho một người dùng. Đối với mỗi trường hợp, kiểm tra chức năng để thêm hoặc sửa dữ liệu hay từ chối. - Kiểm tra các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ (truy cập sai quyền, nhập sai thông tin, truy cập trái phép). |
| Chỉ tiêu hoàn thành | - Mỗi người dùng chỉ được phép truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền. - Tất cả các chức năng phân quyền hoạt động đúng như thiết kế. - Toàn bộ chức năng phân quyền và bảo mật hoạt động chính xác, ổn định và không xảy ra lỗi truy cập trái phép. |

Bảng 4: Kế hoạch kiểm thử bảo mật và truy cập

- 2.5. Công cụ

- 2.5.1. Thiết bị và dụng cụ

- Laptop

- 2.6. Phần mềm

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Test case creation | Microsoft Excel |
| Test case tracking | Microsoft Excel |
| Test case execution | Postman/Thunder Client |
| Test case management | Microsoft Excel |
| Defect management | Microsoft Excel |
| Test reporting | Microsoft Excel |
| Check list creating | Microsoft Excel |
| Project structure | Microsoft Excel |

Bảng 5: Bảng phần mềm sử dụng kiểm thử

- 2.7. Nguồn lực

| Vai trò | Người làm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test lead | Huỳnh Ngọc Phú | Quản lý, giám sát kiểm thử. Đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra xác định được theo dõi để định nghĩa các chức năng, yêu cầu kinh doanh. - Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kiểm thử. - Xác định yêu cầu và thiết lập phát triển môi trường kiểm thử. - Lập kế hoạch và chiến lược kiểm thử. - Đánh giá và điều phối chiến lược kiểm thử. - Theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng kiểm thử. - Trao đổi với các bên liên quan (nhóm phát triển, khách hàng). |
| Tester | Nguyễn Tú Uyên | - Xây dựng và thiết kế các test case. - Phát triển các ca kiểm thử. - Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi. - Kiểm tra lại (re-test) sau khi lỗi được sửa. - Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu. |

Bảng 6: Bảng nguồn lực trong giai đoạn kiểm thử

- QUẢN LÝ KIỂM THỬ

|  | Câu hỏi để xem xét |
| --- | --- |
| Theo dõi | Các vấn đề được xác định trong System Test & User Acceptance Testing (UAT) sẽ được ghi nhận và lưu giữ như khiếm khuyết (Defect). |
|  | Nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và việc kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi các vấn đề được thống nhất. |
|  | Nếu có bất kỳ giải thích nào liên quan đến những khiếm khuyết, nó phải được ghi lại trong hệ thống quản lý lỗi. |
|  | Sau khi nhóm phát triển sửa chữa các khiếm khuyết, một ghi chú được thực hiện trên hệ thống quản lý lỗi mà các thành phần bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết sẵn sàng để kiểm thử lại. |
|  | Các trường dữ liệu như: mã lỗi, mô tả, mức độ nghiêm trọng, trạng thái, người phụ trách… được sử dụng để theo dõi khiếm khuyết một cách hiệu quả. |
|  | Việc xác định các trường dữ liệu và giá trị hợp lệ sẽ được sử dụng để theo dõi các khiếm khuyết. |
| Ưu tiên các khiếm khuyết | Nhóm thử nghiệm sẽ ưu tiên các khiếm khuyết và gán nó cho nhóm phát triển. |
|  | Các khiếm khuyết có thể được ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, từ khẩn cấp, cao, trung bình, thấp. |
| Cập nhật và giám sát khiếm khuyết | Nhóm thử nghiệm và nhóm phát triển sẽ cập nhật trạng thái của các khiếm khuyết trong công cụ quản lý lỗi. |
|  | Các cuộc họp thường xuyên về khiếm khuyết sẽ được tổ chức để thảo luận về tiến độ và tình trạng của chúng. |
| Kiểm thử lại | Kiểm thử hồi quy sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo rằng việc sửa lỗi không gây ảnh hưởng đến các chức năng khác của hệ thống. |
|  | Dự kiến tỷ lệ phát hiện sai sót cuối cùng sẽ giảm khi các thử nghiệm và sửa chữa tiến triển và điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ qua các giai đoạn khác nhau của kiểm thử. |

Bảng 7: Bảng các vấn đề về lỗi

- CÁC MỐC KIỂM THỬ

- 4.1. Mốc kiểm thử cho SPRINT 1

| Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Sprint 1 | 54 | 19/03/2026 | 04/04/2026 | All Team |
| Tạo Test plan | 1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | All Team |
| Thiết kế Test Case | 20 | 20/03/2026 | 03/04/2026 | Phú |
| Kiểm thử chức năng | 20 | 20/03/2026 | 04/04/2026 | Uyên, Tú |
| Kiểm thử lại | 13 | 20/03/2026 | 04/04/2026 | Phú, Hưng |

Bảng 8: Bảng mốc kiểm thử Sprint 1

- 4.2. Mốc kiểm thử cho SPRINT 2

| Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Sprint 2 | 61.5 | 05/04/2026 | 22/04/2026 | All Team |
| Tạo Test plan | 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | All Team |
| Thiết kế Test Case | 22 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | Phú |
| Kiểm thử chức năng | 22 | 07/04/2026 | 21/04/2026 | Uyên, Tú |
| Kiểm thử lại | 16.5 | 07/04/2026 | 21/04/2026 | Hưng |

Bảng 9: Bảng mốc kiểm thử cho Sprint 2

- 4.3. Mốc kiểm thử cho SPRINT 3

| Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử Sprint 3 | 136 | 23/04/2026 | 09/05/2026 | All Team |
| Tạo Test plan | 1 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | All Team |
| Thiết kế Test Case | 55 | 24/04/2026 | 08/05/2026 | Phú, Hưng |
| Kiểm thử chức năng | 55 | 24/04/2026 | 08/05/2026 | Uyên, Tú |
| Kiểm thử lại | 25 | 25/04/2026 | 08/05/2026 | Uyên, Tú |

Bảng 10: Bảng mốc kiểm thử cho Sprint 3