BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CAFEBOOK - LẦN 2

Thời gian báo cáo: 18/04/2026

Nhóm thực hiện: Nhóm 19

## I. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÃ HOÀN THÀNH

Trong giai đoạn này, nhóm đã hoàn thiện 2 tài liệu:

| STT | Tên tài liệu | Thời gian hoàn thành | Người phụ trách chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ProductBacklog | 13/04/2026 | Nguyễn Tú Uyên | Đã chốt quy mô, mục tiêu và yêu cầu hệ thống. |
| 5 | DatabaseDesign | 15/04/2026 | Huỳnh Ngọc Phú | Chứa WBS, lịch trình chi tiết, phân bổ ngân sách và ma trận rủi ro. |

## II. TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG (Giai đoạn 11/04 - 18/04/2026)

| Ngày thực hiện | Chi tiết công việc / Chức năng thực hiện | Nền tảng | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/04/2026 | Kiểm tra tổng thể các module đã hoàn thiện ở giai đoạn 1, chuẩn bị môi trường nâng cấp. | Toàn hệ thống | Cả nhóm |
| 12/04/2026 | - Phát triển module Quản lý đơn hàng.- Chỉnh sửa và phân quyền truy cập chi tiết cho từng trang (Page-level authorization).- Nâng cấp module Quản lý kho và cập nhật cấu trúc Database mới. | App WPF / Database | Toàn, Tú |
| 13/04/2026 | Nâng cấp chức năng Quản lý đơn xin (xử lý các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên). | App WPF | Toàn |
| 14/04/2026 | Nâng cấp module Quản lý sách (quản lý danh mục, thông tin đầu sách). | App WPF | Toàn, Tú |
| 15/04/2026 | Nâng cấp module Quản lý khách hàng và thực thi các script SQL để hỗ trợ tính năng mới. | App WPF / Database | Toàn, Phú |
| 16/04/2026 | Tiến hành nâng cấp và tối ưu hóa tổng thể Module Quản lý (Management module). | App WPF | Toàn, Hưng |
| 17/04/2026 | - Phát triển chức năng Quản lý Cài đặt hệ thống.- Phát triển chức năng Xem nhật ký hệ thống (System Logs). | App WPF | Toàn, Hưng |
| 18/04/2026 | - Phát triển chức năng Quản lý thông báo.- Sửa lỗi (Hotfix) logic lấy URL máy chủ API tại màn hình đăng nhập. | App WPF / API | Toàn, Uyên |

TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2:

- Về Nghiệp vụ: Nhóm đã hoàn thành việc xây dựng và nâng cấp các module quản lý then chốt bao gồm: Đơn hàng, Kho, Sách, Khách hàng và Nhân sự (Quản lý đơn xin nghỉ). Đặc biệt, các tính năng bổ trợ như Nhật ký hệ thống và Cài đặt hệ thống đã được tích hợp để tăng tính minh bạch và linh hoạt trong vận hành.

-  Về Kỹ thuật: Cơ sở dữ liệu đã được kiểm tra và cập nhật đồng bộ để đáp ứng các tính năng nâng cao. Hệ thống phân quyền truy cập chi tiết (Authorization) đã được thiết lập chặt chẽ cho từng trang trên ứng dụng WPF, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.

- Về Tính ổn định: Nhóm đã khắc phục thành công lỗi nghiêm trọng liên quan đến việc cấu hình URL máy chủ API tại màn hình đăng nhập, đảm bảo khả năng kết nối thông suốt giữa Client (WPF) và Backend API.