ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(PROPOSAL DOCUMENT)

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 03 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Product Owner | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Vai trò | Leader |  |  |
| Ngày | 18/03/2026 | Tên tệp: | 01-Proposal-Nhom19.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập |  |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Phú | 15/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Ngọc Phú | 18/03/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS. Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1	Mục đích	1

1.2	Phạm vi	1

1.3	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

2.1	Định nghĩa dự án	2

2.2	Mô tả vấn đề	2

2.3	Giải pháp đề xuất	3

2.3.1	Mục tiêu dự án	5

2.3.2	Tổng quan hệ thống	7

2.3.3	Công nghệ ràng buộc	10

2.3.4	Phân tích SWOT	11

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ	12

3.1	Định nghĩa Scrum	12

3.1.1	Mô tả Scrum	12

3.1.2	The artifacts	13

3.1.3	Quá trình (Process)	13

3.2	Quản lý tổ chức	14

3.2.1	Nguồn nhân lực	14

3.2.2	Phương pháp giao tiếp	15

3.2.3	Nguồn phi nhân lực	16

3.3	Kế hoạch tổng thể	17

3.4	Lịch trình	18

3.4.1	Từng giai đoạn	18

3.4.2	Cột mốc quan trọng	18

3.5	Rủi ro và quản lý rủi ro	19

MỤC LỤC ẢNH

Hình  1: Sơ đồ usecase tổng quát	7

Hình  2: Quá trình Scrum	13

MỤC LỤC BẢNG

Bảng  1: Danh mục tài liệu tham khảo	1

Bảng  2: Nguồn nhân lực	13

Bảng  3: Phương pháp giao tiếp trong dự án	14

Bảng  4: Nguồn phi nhân lực	15

Bảng  5: Quy hoạch tổng thể	16

Bảng  6: Lịch trình thực hiện các sprint	17

Bảng  7: Các cột mốc quan trọng trong dự án	17

Bảng  8: Mức độ rủi ro trong dự án	18

Bảng  9: Các giải pháp khắc phục	19

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Mục đích của tài liệu này:

Mục đích chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn” là nhằm tạo ra một nền tảng công nghệ thông minh, thân thiện và tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại quán Cà phê Sách thông qua việc tư vấn Chatbot AI giúp người dùng tương tác, tìm kiếm thông tin, đặt món, lựa chọn sách và thanh toán nhanh chóng, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên sở thích và thói quen của từng khách hàng.

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp các tài liệu, tài liệu này sẽ liệt kê danh sách các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hệ thống Cà phê Sách, xác định phương án phát triển tối ưu, cùng với ước tính chi phí thực hiện, thời gian hoàn vốn và lợi ích kinh tế mà dự án mang lại.

Tích hợp Chatbot AI thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm đặt món, tư vấn chọn sách và cá nhân hóa dịch vụ cho khách hàng.

## Tham khảo

Bảng 1: Danh mục tài liệu tham khảo

| STT | Thông tin tài liệu | Tham khảo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, TS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | C# | https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language) |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án

Dự án "Phát triển hệ thống CafeBook tối ưu hoá trải nghiệm bằng AI" là một hệ thống quản lý đa nền tảng (multi-platform) nhằm số hóa và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động của mô hình kinh doanh "Cà phê Sách". Hệ thống bao gồm hai thành phần chính:

  - CafebookApp (WPF): Ứng dụng nghiệp vụ nội bộ (POS) dành cho nhân viên và quản lý để xử lý vận hành (gọi món, thanh toán, quản lý kho, quản lý nhân sự).

  - WebCafebook (Web): Nền tảng trực tuyến dành cho khách hàng để khám phá (xem thực đơn, thư viện sách), tương tác (đặt bàn) và quản lý tài khoản.

Ứng dụng công nghệ AI (Công cụ hỗ trợ): Để nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng, dự án tích hợp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ thông minh:

  - Phía Khách hàng (Web): Sử dụng AI để cá nhân hóa gợi ý (recommender system), giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy món ăn, thức uống, và đầu sách phù hợp với sở thích và lịch sử tiêu dùng.

  - Phía Quản lý (WPF): Sử dụng AI để dự báo doanh thu (sales forecasting) và tối ưu hóa tồn kho (inventory optimization), giúp ban quản lý ra quyết định vận hành chính xác, giảm lãng phí.

Mục tiêu của dự án là tạo ra một giải pháp công nghệ toàn diện, không chỉ tự động hóa các quy trình nghiệp vụ cơ bản mà còn sử dụng AI để xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo cho khách hàng, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và chi phí vận hành cho quán.

## Mô tả vấn đề

Trong thời đại công nghệ số, internet đã thay đổi sâu sắc hành vi tiêu dùng, ngay cả trong ngành F&B (Dịch vụ Ăn uống). Khách hàng hiện đại không chỉ tìm kiếm một sản phẩm (một ly cà phê) mà còn tìm kiếm một trải nghiệm toàn diện: sự thuận tiện, không gian phù hợp và dịch vụ cá nhân hóa.

Đối với các doanh nghiệp F&B, đặc biệt là các mô hình lai (hybrid) như Cafe Sách (CafeBook), môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Các doanh nghiệp phải đối mặt với hai thách thức lớn cùng lúc:

  - Vận hành phức tạp: Quản lý đồng thời thực đơn (đồ ăn, thức uống) và thư viện (đầu sách) đòi hỏi quy trình nghiệp vụ phức tạp. Việc quản lý kho nguyên vật liệu, định lượng, chấm công nhân viên, và theo dõi cho mượn/trả sách thường được thực hiện thủ công hoặc bằng các phần mềm rời rạc, dẫn đến thất thoát, lãng phí và khó khăn trong việc ra quyết định.

  - Trải nghiệm khách hàng chung chung: Hầu hết website của các quán cà phê chỉ dừng lại ở mức "tĩnh" – cung cấp thông tin thực đơn và địa chỉ. Các hệ thống này chưa đáp ứng được yêu cầu cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Khách hàng dễ bị "ngợp" trước một menu đa dạng và một thư viện hàng trăm cuốn sách mà không có sự hướng dẫn hay gợi ý phù hợp.

Vấn đề cốt lõi: Tồn tại một khoảng cách lớn giữa quy trình vận hành nội bộ (offline tại quán) và trải nghiệm của khách hàng (online trên web). Dữ liệu của khách hàng không được tận dụng để cá nhân hóa trải nghiệm, và ban quản lý thiếu các công cụ dự báo thông minh để tối ưu hóa vận hành.

Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đề xuất và nghiên cứu xây dựng đề tài "Phát triển hệ thống CafeBook tối ưu hoá trải nghiệm bằng AI". Hệ thống này sử dụng AI để giải quyết đồng thời cả hai vấn đề.

  - Tích hợp Trợ lý ảo AI và Hệ thống Gợi ý trên website WebCafebook để tư vấn, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy món ăn, thức uống và đầu sách thực sự phù hợp với khẩu vị và sở thích cá nhân.

  - Tích hợp các mô-đun AI dự báo (Forecasting) vào hệ thống CafebookApp (WPF) để phân tích dữ liệu bán hàng, giúp quản lý dự báo doanh thu, tối ưu hóa tồn kho và sắp xếp nhân sự một cách thông minh.

Qua đó, dự án mang đến một giải pháp quản lý toàn diện, kết nối trải nghiệm online và vận hành offline, giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## Giải pháp đề xuất

- Hệ thống quản lý CafeBook được xây dựng dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng, cụ thể như sau:

+ Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng:

    - WebCafebook (Web): Cung cấp thông tin chi tiết về thực đơn (món ăn, thức uống), thư viện sách, giá cả, và không gian quán. Giúp khách hàng tìm kiếm, lựa chọn, đặt bàn và xem gợi ý cá nhân hóa.

    - CafebookApp (WPF): Giao diện POS trực quan, tối ưu cho nghiệp vụ của nhân viên (ghi order, thanh toán, quản lý bàn, quản lý kho)

+ Tích hợp AI để tối ưu hóa trải nghiệm và vận hành:

    - Chatbot AI (trên Web): Tư vấn trực tiếp 24/7, cung cấp thông tin về menu, sách, hỗ trợ đặt bàn và giải đáp thắc mắc tự động.

    - Hệ thống gợi ý (trên Web): AI phân tích sở thích và lịch sử để gợi ý món ăn, đầu sách phù hợp, giúp khách hàng ra quyết định nhanh chóng.

    - AI dự báo (trên App): Hỗ trợ quản lý dự báo doanh thu và tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu.

    - Quản lý dịch vụ và đặt lịch: Hỗ trợ khách hàng theo dõi và quản lý dịch vụ đã chọn, nhận thông báo và cập nhật lịch trình.

    - Cơ chế tiếp quản thông minh (Handoff): Tích hợp tính năng cho phép chuyển luồng chat từ AI sang chế độ live-chat với nhân viên thực một cách mượt mà khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ chuyên sâu hoặc chủ động muốn "gặp nhân viên". Toàn bộ lịch sử tư vấn trước đó của AI sẽ được đồng bộ ngay lập tức để nhân viên nắm bắt ngữ cảnh mà khách không cần nhắc lại.

+ Công nghệ sử dụng:

    - Frontend (Web): Sử dụng ASP.NET Core Web App (Razor Pages) cùng HTML/CSS/JavaScript cho giao diện web phía khách hàng.

    - Internal App (Desktop): Sử dụng WPF App (.NET 8.0, C#) cho ứng dụng nghiệp vụ POS nội bộ dành cho nhân viên và quản lý.

    - Backend: Sử dụng ASP.NET Core Web API (C#, .NET 8.0) để xử lý logic máy chủ và giao tiếp dữ liệu.

    - Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.

+ Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum

+ Thanh toán đa dạng: Đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn với nhiều phương thức (Thanh toán online trên web qua VNPay, và thanh toán tại quầy qua POS).

+ Quản lý đơn hàng và đặt bàn: Hỗ trợ khách hàng theo dõi đơn hàng (nếu có delivery) và quản lý lịch đặt bàn. Hỗ trợ nhân viên theo dõi trạng thái bàn và quản lý đặt chỗ.

+ Đánh giá và phản hồi: Cung cấp tính năng để khách hàng đánh giá món ăn, sách, và chất lượng dịch vụ, giúp hệ thống thu thập dữ liệu để cải thiện dịch vụ và huấn luyện AI.

+ Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp các kênh hỗ trợ đa dạng: trực tuyến (chatbot), email và điện thoại.

+ Quy trình phát triển ứng dụng: Áp dụng quy trình Scrum để đảm bảo sự linh hoạt, minh bạch và liên tục cải tiến sản phẩm.

### Mục tiêu dự án

Dự án "Phát triển hệ thống CafeBook tối ưu hoá trải nghiệm bằng AI" được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng một hệ thống quản lý đa nền tảng (WebCafebook và CafebookApp) nhằm số hóa toàn bộ quy trình, giúp khách hàng dễ dàng truy cập, tra cứu (thực đơn, thư viện sách), đặt bàn, và hỗ trợ nhân viên vận hành nghiệp vụ (order, thanh toán, kho) một cách thống nhất.

- Thiết kế và phát triển giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho cả hai nền tảng: Giao diện web (WebCafeBook) cho khách hàng và giao diện POS (CafebookApp) cho nhân viên và quản lý, giúp thực hiện các chức năng tương ứng một cách thuận tiện, hiệu quả.

- Tích hợp Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào hệ thống nhằm :

    - Hỗ trợ tư vấn (qua chatbot) và gợi ý (recommender system) món ăn, thức uống, và đầu sách phù hợp với sở thích và lịch sử tiêu dùng của khách hàng (trên Web).

    - Hỗ trợ ban quản lý dự báo doanh thu và tối ưu hóa tồn kho nguyên vật liệu, tối ưu hóa vận hành (trên WPF).

    - Nâng cao trải nghiệm tương tác cá nhân hóa và mức độ hài lòng của khách hàng.

    - Tạo ra trải nghiệm hỗ trợ liền mạch thông qua cơ chế tiếp quản (Handoff), đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất bằng cách kết hợp giữa tư vấn tự động 24/7 của AI và sự chăm sóc chuyên sâu từ nhân viên thực.

- Cung cấp hệ thống quản lý đơn hàng (order) và đặt bàn hiệu quả, giúp khách hàng (trên web) và nhân viên (trên POS) theo dõi trạng thái, thực hiện thanh toán đa dạng và quản lý lịch đặt chỗ một cách dễ dàng.

- Phát triển hệ thống quản trị (Admin/Manager) trên CafebookApp (WPF) nhằm hỗ trợ quản lý toàn diện: sản phẩm (thực đơn, định lượng), sách, tồn kho, đơn hàng, người dùng, và quản lý nhân sự một cách khoa học.

- Tạo nền tảng cho việc mở rộng và tích hợp các tính năng cao cấp trong tương lai, như chương trình khách hàng thân thiết (loyalty), bán hàng (sách, cà phê hạt) trực tuyến, hoặc quản lý chuỗi chi nhánh.

### Tổng quan hệ thống

#### Bối cảnh hệ thống

Hình 1: Sơ đồ usecase tổng quát

#### Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Người dùng có thể :

- Đối với Khách hàng (và Khách vãng lai, sử dụng Web):

  - Khách vãng lai: Có thể xem thực đơn, xem thư viện sách, xem sơ đồ bàn, và xem thông tin liên hệ.

  - Khách hàng (Sau khi đăng ký và đăng nhập): Có thể đặt bàn, đặt hàng online, quản lý tài khoản, theo dõi lịch sử đơn hàng, xem điểm thưởng.

  - Tương tác AI (Khách hàng): Tương tác với Chatbot AI để được tư vấn và giải đáp thắc mắc; nhận các gợi ý cá nhân hóa (AI) về món ăn và sách; và đánh giá sản phẩm (món ăn, thức uống, sách).

- Đối với Nhân viên (sử dụng WPF/POS): Cần đăng nhập để truy cập hệ thống. Nhân viên có thể quản lý ca làm, quản lý đơn hàng tại quầy (POS), quản lý sơ đồ bàn, xử lý cho mượn và trả sách, tạo phiếu đặt bàn mới cho khách, và thực hiện thanh toán.

- Đối với Quản lý (Admin, sử dụng WPF và Web): Cần đăng nhập để truy cập. Quản lý có thể thực hiện tất cả các chức năng của Nhân viên (trên WPF), và ngoài ra còn có các quyền quản lý toàn diện (chủ yếu trên WPF) bao gồm: quản lý thư viện sách, quản lý sản phẩm (thực đơn), quản lý kho, quản lý nhân sự, quản lý khuyến mãi, quản lý khách hàng. Quản lý sử dụng nền tảng Web (Admin Portal) để xem các dashboard, báo cáo thống kê, xem các dự báo doanh thu (AI), và nhận khuyến nghị tối ưu hóa tồn kho (AI).

#### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Khách hàng vãng lai (Sử dụng Web)

  - Đăng ký

  - Xem thông tin thực đơn, tình trạng bàn

  - Xem thư viện sách

  - Lọc và tìm kiếm (sản phẩm, sách, bàn)

  - Xem thông tin liên hệ & chính sách (Gửi thư góp ý,…)

  - Đặt bàn trực tuyến

  - Liên lạc, hỗ trợ, tư vấn ( Dùng AI hoặc liên lạc với nhân viên để hỏi đáp các thông tin chung, hỗ trợ đặt bàn trong chat)

  - Nhận gợi ý cá nhân hóa (AI) (về món ăn, sách)

- Khách hàng (Đã đăng nhập - Sử dụng Web)

  - (Bao gồm các chức năng của Khách hàng vãng lai)

  - Đăng nhập, Quên mật khẩu

  - Quản lý thông tin cá nhân

  - Đặt món trực tuyến (Áp phiếu giảm giá)

  - Theo dõi lịch sử hoạt động (đặt hàng, đặt bàn, thuê sách)

  - Đánh giá đơn hàng đã mua

  - Thanh toán qua ví điện tử (VNPay)

  - Đổi mật khẩu

  - Quản lý giỏ hàng (CRUD)

- Nhân viên (Sử dụng WPF & Web)

  - Đăng nhập

  - Xem Dashboard (tổng quan)

  - Xem sơ đồ bàn (Tạo hoá đơn, chuyển bàn, gộp bàn, Tạo phiếu báo cáo sự cố)

  - Lập hoá đơn, Thanh toán (CRUD món trong order, ap dụng khuyến mãi, in phiếu gọi món, in hoá đơn)

  - Quản lý phiếu đặt bàn (CRUD, tiếp nhận đặt bàn trước)

  - Quản lý Thuê & Trả sách (Lập phiếu thuê, trả sách, in hoá đơn thuê, trả, cập nhật trả sách và xử lý sách trễ hạn, gửi mail thông báo trễ hạn)

  - Quản lý đơn giao hàng (Xác nhận, in phiếu giao hàng, tiếp nhận, huỷ đơn hàng)

  - Xem màn hình chế biến (Xem các món cần chế biến, ghi chú, công thức, xác nhận làm và hoàn thành)

  - Quản lý thông tin cá nhân (Chỉnh sửa thông tin, đổi mật khẩu, Xem lịch làm việc)

  - Chấm công (Xác nhận chấm công, lịch sử chấm công, danh sách đơn xin nghỉ, Viết đơn xin nghỉ)

  - Xem lịch làm việc, Xem thông báo (Nhận thông báo phiếu đặt bàn, gọi món, đơn giao, thông báo từ quản lý)

- Quản lý (Admin - Sử dụng WPF & Web)

  - Tổng quan & báo cáo(Báo cáo doanh thu; Tồn kho sách; Tồn kho nguyên liệu; Hiệu suất nhân viên; Cài đặt hệ thống).

  - Quản lý bàn (Chỉnh sửa, thêm mới bàn; Khu vực đặt bàn; Xem, báo cáo sự cố bàn).

  - Quản lý sản phẩm (Chỉnh sửa, thêm mới sản phẩm, Danh mục sản phẩm; Định lượng nguyên liệu)

  - Quản lý kho (Hiện trạng kho; Quản lý nguyên liệu; Quản lý nhập kho; Quản lý xuất hủy nguyên liệu; Quản lý kiểm kho; Quản lý đơn vị tính, Quản lý NCC)

  - Quản lý đơn hàng (Quản lý phụ thu; Quản lý đơn vị vận chuyển)

  - Quản lý sách (Chỉnh sửa, thêm mới sách, Quản lý danh mục, tác giả, thể loại, NXB, lịch sử trễ hạn

  - Quản lý lương, chấm công, thưởng phạt thủ công, chốt, phát lương

  - Quản lý nhân sự (Quản lý vai trò; Phân quyền chức năng; Quản lý lịch làm việc; Quản lý đơn xin nghỉ)

  - Quản lý KH & KM (Khoá, mở tài khoản, lịch sử giao dịch, CRUD khuyến mãi)

  - Quản lý thông báo(Gửi thông báo cho nhân viên, Đọc thông báo phản hồi từ khách hàng)

### Công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng: Web và Desktop App (WPF)

- Framework: .NET 8, ASP.NET Core

- Ngôn ngữ lập trình: C#, HTML/CSS/JavaScript

- Môi trường server: .NET Runtime(IIS).

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server Management Studio 26.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

- Công cụ hỗ trợ AI: OpenAI GPT, Gemini.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (Google Chrome, Firefox v.v…).

- Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2.5 tháng.

- Công nghệ: C#, Microsoft SQL Server

### Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên đều có nền tảng vững về lập trình C# và sử dụng tốt công cụ Visual Studio, SQL Server trong quá trình phát triển hệ thống. - Mỗi thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác tốt và có thái độ nghiêm túc trong công việc. - Có khả năng tự học, chủ động tìm hiểu công nghệ mới (WPF, ASP.NET Core, Razor Pages). | Điểm yếu: - Một số thành viên còn hạn chế kinh nghiệm trong thiết kế giao diện (UI/UX) và triển khai kết nối cơ sở dữ liệu phức tạp. - Thiếu kinh nghiệm AI - Thiếu kinh nghiệm triển khai thực tế - Chưa có kinh nghiệm Scrum thực tế |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giảng viên hướng dẫn tận tình và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án. - Đề tài mang tính ứng dụng thực tế cao, có thể triển khai trong môi trường kinh doanh nhỏ hoặc cửa hàng thật. - Cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và sử dụng công nghệ mới của Microsoft. | Bất lợi - Thời gian và kinh phí hạn chế khiến việc nghiên cứu mở rộng (AI, phân tích dữ liệu nâng cao) chưa thể triển khai. - Có khả năng gặp khó khăn kỹ thuật trong giai đoạn kết nối hệ thống giữa ứng dụng Web và Desktop. |

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là Sprint kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### Các thành phần (Artifacts)

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hình 2: Quá trình Scrum

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Phạm Phú Khương |
| Chủ sở hữu | - Đưa ra yêu cầu về sản phẩm. - Kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thành. | Huỳnh Ngọc Phú |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện mẫu mã. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Huỳnh Ngọc Phú Vương Quốc Hưng Nguyễn Minh Tú Lâm Chu Bảo Toàn Nguyễn Tú Uyên |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Phú |

### Phương pháp giao tiếp

Bảng  3: Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá và nhận xét Sprint | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |

### Nguồn phi nhân lực

Bảng 4: Nguồn phi nhân lực

| STT | Công cụ | Mục đích | Quan trọng (Yes, No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận (Tùy chọn) | Ngày cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Thành viên sử dụng | Yes | 5 |  |  |
| 2 | C# | Ngôn ngữ lập trình | Yes | 1 |  |  |
| 3 | ASP.NET Core Web App | Framework | Yes | 1 |  |  |
| 4 | SQL Server Management Studio 21, Visual Studio Insiders (IDE), Figma | Tools | Yes | 1 |  |  |
| 5 | Github | Công cụ quản lý mã nguồn | Yes | 1 |  |  |
| 6 | Google Drive | Công cụ quản lý tài liệu | Yes | 1 |  |  |

## Kế hoạch tổng thể

Bảng  5: Quy hoạch tổng thể

| STT | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu | 07 ngày | 12/03/2026 | 18/03/2026 |
| 1.1 | Tập hợp yêu cầu | 01 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu proposal | 02 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 03 ngày | 16/03/2026 | 18/03/2026 |
| 2.1 | Họp kick-off dự án | 01 ngày | 16/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2.2 | Tạo tài liệu | 02 ngày | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 50 ngày | 19/03/2026 | 07/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 30 ngày | 19/03/2026 | 17/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 20 ngày | 18/04/2026 | 09/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 03 ngày | 10/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 03 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

## Lịch trình

### Từng giai đoạn

Bảng 6: Lịch trình thực hiện các sprint

| STT | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 12/03/2026 | 07 ngày | 18/03/2026 |  |
| 2 | Phát triển | 19/03/2026 | 52 ngày | 07/05/2026 |  |
|  | Sprint 1 | 19/03/2026 | 30 ngày | 17/04/2026 |  |
| 3. | Sprint 2 | 18/04/2026 | 22 ngày | 09/05/2026 |  |
| 3 | Hoàn thành sản phẩm | 10/05/2026 | 06 ngày | 15/05/2026 |  |

### Cột mốc quan trọng

Bảng 7: Các cột mốc quan trọng trong dự án

| STT | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy trình Scrum - Mô tả yêu cầu (Requirement ) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Test Plan |  |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release |  |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm |  |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng  8: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung Bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất Cao | Nguy hiểm |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng  9: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Thay đổi yêu cầu dự án. | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu thay đổi liên tục làm trễ tiến độ. | M | H | Thống nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Bảo mật dữ liệu khách hàng | Dữ liệu cá nhân, lịch sử đặt món có thể bị rò rỉ. | H | M | Áp dụng mã hóa, phân quyền, chính sách bảo mật nội bộ. |
| Tích hợp hệ thống thanh toán lỗi | Giao dịch online bị lỗi, mất đơn hàng. | H | M | Kiểm thử tích hợp kỹ, mô phỏng lỗi API, có phương án thanh toán thủ công. |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Chatbot trả lời sai / không chính xác | Mô hình AI hiểu sai yêu cầu khách, gợi ý sai món hoặc đưa thông tin không đúng. | H | M | Huấn luyện thêm với dữ liệu thực tế; kiểm thử tập trung (user testing); fallback trả về kịch bản chuẩn/nhân viên hỗ trợ. |
| Thời gian thực hiện dự án ngắn | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Chia nhỏ công việc, tăng giờ làm, sắp xếp hợp lý. Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |