ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(PRODUCT BACKLOG DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS.Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 03 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông tin |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |  |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |  |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog Document |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Vai trò | Leader |  |  |
| Ngày | 13/04/2026 | Tên tệp: | 04-ProductBacklog-Nhom19.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Phú | 13/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Ngọc Phú | 13/04/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

- MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Phạm vi	1

1.3. Tài liệu tham khảo	1

2. PRODUCT BACKLOG	2

2.1. Danh sách Product backlog	2

2.2. Phân tích về Sprint backlog	10

2.3. Giải thích độ ưu tiên của Product Backlog	11

3. ĐẶC TẢ PRODUCT BACKLOG	11

3.1. Đặc tả danh sách Product backlog	11

3.2. Đặc tả Product Backlog Đăng nhập & Đăng xuất	14

3.3. Đặc tả Product Backlog Tổng quan & Báo cáo (App)	15

3.4. Đặc tả Product Backlog Quản lý Bàn (App)	16

3.5. Đặc tả Product Backlog POS Phục vụ & Thu ngân(App)	17

3.6. Đặc tả Product Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)	18

3.7. Đặc tả Product Backlog Giao dịch Dịch vụ (Đặt bàn, Giao hàng)	19

3.8. Đặc tả Product Backlog Màn hình Chế biến (App)	20

3.9. Đặc tả Product Backlog Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)	21

3.10. Đặc tả Product Backlog Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi	22

3.11. Đặc tả Product Backlog Quản lý Tồn kho & Kiểm kho(App)	22

3.12. Đặc tả Product Backlog Nhập/Xuất kho (App)	23

3.13. Đặc tả Product Backlog Quản lý Nhà cung cấp (App)	24

3.14. Đặc tả Product Backlog Quản lý Sách & Danh mục (App)	25

3.15. Đặc tả Product Backlog Thuê & Trả sách (App)	26

3.16. Đặc tả Product Backlog Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)	27

3.17. Đặc tả Product Backlog Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)	28

3.18. Đặc tả Product Backlog Chấm công (App)	29

3.19. Đặc tả Product Backlog Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)	30

3.20. Đặc tả Product Backlog Không gian cá nhân (App)	31

3.21. Đặc tả Product Backlog Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)	32

3.22. Đặc tả Product Backlog Hệ thống Báo cáo (App)	33

3.23. Đặc tả Product Backlog Cài đặt hệ thống (App)	34

3.24. Đặc tả Product Backlog  Nhật ký hệ thống (App)	34

3.25. Đặc tả Product Backlog Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)	35

3.26. Đặc tả Product Backlog Đăng ký (Web)	36

3.27. Đặc tả Product Không gian cá nhân Khách hàng (Web)	37

3.28. Đặc tả Product Backlog Khám phá Thực đơn (Web)	38

3.29. Đặc tả Product Backlog Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)	39

3.30. Đặc tả Product Backlog Đặt bàn trực tuyến (Web)	40

3.31. Đặc tả Product Backlog Đánh giá (Web)	41

3.32. Đặc tả Product Backlog Thư viện sách(Web)	41

3.33. Đặc tả Product Backlog Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)	42

3.34. Đặc tả Product Backlog Liên hệ & Góp ý (Web)	43

3.35. Đặc tả Product Backlog Chính sách cửa hàng (Web)	44

3.36. Đặc tả Product Backlog Trợ lý AI (Chatbot) (Web)	45

3.37. Đặc tả Product Backlog Hỗ trợ trực tiếp (Web)	46

4. HẠN CHẾ	46

5. TỔNG KẾT MÔ TẢ NGƯỜI DÙNG	47

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## Phạm vi

Hệ thống phát triển trên 2 nền tảng chính:

- WebCafebook (Web): Dành cho tất cả người dùng.

- CafebookApp (WPF): Ứng dụng nghiệp vụ (POS) nội bộ, dành cho Nhân viên và Quản lý.

Bao gồm các chức năng:

- Liệt kê vai trò người dùng.

- Viết tất cả các yêu cầu của người dùng.

- Liệt kê một số chức năng chính của hệ thống.

- Mô tả ngắn về tất cả các chức năng mong muốn của hệ thống.

- Cho độ ưu tiên của mỗi tính năng và chức năng của hệ thống.

## Tài liệu tham khảo

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | 01-Proposal-Nhom19.docx | Proposal Document |

# PRODUCT BACKLOG

## Danh sách Product backlog

| ID | Theme | Tác nhân | Mô tả | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập (App) | Quản lý, Nhân viên | Xác thực tài khoản và kết thúc phiên làm việc an toàn. | Truy cập thành công vào giao diện chức năng tương ứng với vai trò. | 1 |
| PB02 | Tổng quan & Báo cáo | Quản lý | Xem các chỉ số tài chính, nhân sự, hàng hóa tóm tắt. | Hiển thị biểu đồ doanh thu và thống kê tổng quan theo thời gian thực. | 2 |
| PB03 | Quản lý Bàn | Quản lý | Thiết lập sơ đồ khu vực, danh sách bàn và xử lý sự cố. | Cập nhật được trạng thái bàn (Trống/Sự cố) trên sơ đồ hệ thống. | 1 |
| PB04 | POS Phục vụ | Nhân viên | Mở bàn, gọi món, in bill và thanh toán tại quầy. | Thanh toán và in hóa đơn chính xác, giải phóng bàn nhanh chóng. | 1 |
| PB05 | Quản lý Đơn hàng | Quản lý | Tra cứu lịch sử hóa đơn, cài đặt phụ thu, quản lý Shipper. | Áp dụng tự động phụ thu và quản lý đơn hàng hiệu quả. | 1 |
| PB06 | Giao dịch Dịch vụ | Nhân viên | Tiếp nhận đơn đặt bàn trước và đơn mua mang đi (Online). | Điều phối chính xác, tránh trùng lịch bàn và giao hàng kịp thời. | 1 |
| PB07 | Màn hình Chế biến | Nhân viên | Nhận danh sách món cần làm và báo hoàn thành. | Hiển thị đúng thứ tự ưu tiên, cảnh báo khi chế biến trễ. | 1 |
| PB08 | Định lượng Sản phẩm | Quản lý | Cập nhật thực đơn và gắn công thức nguyên liệu cho món. | Hệ thống tự trừ kho nguyên liệu chính xác khi bán được hàng. | 1 |
| PB09 | Nguyên liệu & Quy đổi | Quản lý | Khai báo vật tư và tỷ lệ quy đổi giữa các đơn vị đo. | Thống nhất dữ liệu đầu vào và tự động tính toán quy đổi chuẩn. | 1 |
| PB10 | Quản lý Tồn kho | Quản lý | Xem số lượng tồn và thực hiện cân bằng kho thực tế. | Phát hiện chênh lệch do hao hụt và cân bằng số dư chính xác. | 1 |
| PB11 | Nhập/Xuất kho | Quản lý | Lập phiếu nhập hàng hóa từ NCC và xuất hủy hàng hỏng. | Ghi nhận chi phí mua hàng, tự động cập nhật tồn kho và hao phí. | 1 |
| PB12 | Nhà cung cấp | Quản lý | Lưu trữ và quản lý thông tin các đối tác cung ứng. | Tra cứu nhanh thông tin liên hệ khi cần nhập hàng hóa. | 2 |
| PB13 | Đầu sách & Danh mục | Quản lý | Tạo danh mục và khai báo thông tin các ấn phẩm thư viện. | Quản lý thư viện khoa học, theo dõi chính xác số lượng sẵn có. | 1 |
| PB14 | Thuê & Trả sách | Nhân viên | Lập phiếu mượn (thu cọc) và phiếu trả (tính phạt). | Quản lý tốt tài sản sách, tự động tính toán tiền phạt/khấu hao. | 1 |
| PB15 | Nhân sự & KPI | Quản lý | Tạo hồ sơ, phân quyền hệ thống và theo dõi KPI. | Vận hành đội ngũ an toàn, bảo mật dữ liệu theo từng cấp bậc. | 1 |
| PB16 | Lịch làm việc | Quản lý | Phân bổ ca làm linh hoạt và duyệt đơn xin nghỉ phép. | Đảm bảo đủ nhân sự vận hành quán, cảnh báo nếu xếp trùng ca nghỉ. | 1 |
| PB17 | Chấm công | Quản lý, Nhân viên | Thực hiện check-in/check-out để ghi nhận giờ làm. | Ghi nhận thời gian làm việc thực tế dựa trên giờ hệ thống máy chủ. | 1 |
| PB18 | Quản lý Lương | Quản lý | Đối soát giờ làm, điều chỉnh thu nhập và chốt lương. | Trả lương đúng hẹn, minh bạch, chốt phiếu lương hàng tháng tự động. | 1 |
| PB19 | Không gian Cá nhân | Nhân viên | Xem lịch, lương và gửi đơn xin nghỉ/đăng ký ca. | Người dùng chủ động theo dõi công việc và thu nhập cá nhân. | 2 |
| PB20 | Khách hàng & KM | Quản lý | Quản lý hồ sơ CRM, tự động tích điểm và mã giảm giá. | Tự động tích điểm và áp dụng mã giảm giá để giữ chân khách hàng. | 2 |
| PB21 | Báo cáo chuyên sâu | Quản lý | Truy xuất báo cáo đa chiều về tài chính, hàng hóa. | Cung cấp số liệu trực quan, chính xác để ra quyết định kinh doanh. | 1 |
| PB22 | Cài đặt hệ thống | Quản lý | Cấu hình thông tin quán, máy in, API thanh toán và AI. | Hệ thống hoạt động đồng bộ, thanh toán và AI tích hợp ổn định. | 1 |
| PB23 | Nhật ký hệ thống | Quản lý | Lưu vết ngầm toàn bộ các thao tác làm thay đổi dữ liệu. | Dễ dàng truy vết trách nhiệm và quản lý rủi ro sai sót dữ liệu. | 2 |
| PB24 | Đăng nhập & Quên MKWeb | Khách hàng, Khách vãng lai | Đăng nhập tài khoản hoặc lấy lại mật khẩu qua email. | Khách hàng dễ dàng truy cập và bảo mật tài khoản cá nhân trực tuyến. | 1 |
| PB25 | Đăng ký (Web) | Khách vãng lai | Khai báo thông tin để tạo tài khoản mới trên Website. | Hệ thống ghi nhận khách hàng mới, chuẩn bị cho việc tích điểm. | 1 |
| PB26 | Không gian KH | Khách hàng | Xem thông tin, điểm thưởng và lịch sử mọi giao dịch. | Khách hàng tự theo dõi được hạng thẻ và lịch sử chi tiêu cá nhân. | 2 |
| PB27 | Khám phá Menu | Khách hàng, Khách vãng lai | Xem danh sách món ăn, lọc, tìm kiếm và xem đánh giá. | Khách hàng dễ dàng tìm và chọn đồ uống đúng sở thích cá nhân. | 1 |
| PB28 | Thanh toán Online | Khách hàng | Tùy chỉnh món chọn, nhập địa chỉ, thanh toán VNPay. | Hoàn tất đặt hàng giao tận nơi nhanh chóng, đẩy đơn thẳng về POS. | 1 |
| PB29 | Đặt bàn trực tuyến | Khách hàng, Khách vãng lai | Chọn giờ, số người và yêu cầu giữ chỗ trước qua Web. | Đảm bảo có chỗ ngồi khi đến quán, tránh tình trạng trùng lịch đặt. | 1 |
| PB30 | Đánh giá dịch vụ | Khách hàng | Chấm sao và viết bình luận cho đơn hàng đã trải nghiệm. | Giúp người dùng khác tham khảo và quản lý nắm được phản hồi. | 2 |
| PB31 | Tra cứu Thư viện | Khách hàng, Khách vãng lai | Tìm kiếm sách theo tên, tác giả hoặc lọc theo thể loại. | Dễ dàng biết quán có sách mình thích không, tăng trải nghiệm dịch vụ. | 1 |
| PB32 | Chi tiết Sách | Khách hàng, Khách vãng lai | Đọc tóm tắt và xem tình trạng tồn kho thực của sách. | Tránh việc khách mất công đến quán khi cuốn sách đó đã bị mượn hết. | 1 |
| PB33 | Liên hệ & Góp ý | Khách hàng, Khách vãng lai | Xem bản đồ đường đi và gửi tin nhắn liên hệ với quán. | Tạo kênh giao tiếp hiệu quả, nhanh chóng giữa khách hàng và quản lý. | 2 |
| PB34 | Chính sách quán | Khách hàng, Khách vãng lai | Tra cứu các quy định về giá cọc sách, phạt trễ hạn. | Khách hàng hiểu rõ luật của quán để tránh các tranh chấp về sau. | 2 |
| PB35 | Trợ lý AI (Chatbot) | Khách hàng, Khách vãng lai | Tương tác với AI để hỏi menu, sách và tạo nháp đơn. | Được hỗ trợ tư vấn 24/7 hoàn toàn tự động mà không cần chờ nhân viên. | 1 |
| PB36 | Hỗ trợ trực tiếp | Khách hàng, Nhân viên | Yêu cầu gặp nhân viên thật khi AI không thể giải quyết. | Xử lý triệt để các khiếu nại, sự cố phức tạp ngoài khả năng của Bot. | 2 |

Bảng 2: Chi tiết Product Backlog

## Phân tích về Sprint backlog

| Sprint | Chức năng | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Đăng nhập/Đăng xuất (App & Web), Đăng ký thành viên, Quản lý Sản phẩm & Định lượng, Quản lý Bàn, Khám phá thực đơn (Web), Đặt bàn trực tuyến (Web), Giỏ hàng & Thanh toán Online, Giao dịch Dịch vụ, POS Phục vụ & Thu ngân, Màn hình Chế biến, Quản lý Đơn hàng & Phụ thu, Không gian cá nhân khách hàng. | 19/03/2026 | 04/04/2026 |
| Sprint 2 | Quản lý Sách & Danh mục, Tra cứu Thư viện sách (Web), Chi tiết Sách & Trạng thái, Thuê & Trả sách, Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi, Quản lý Nhà cung cấp, Nhập/Xuất kho, Quản lý Tồn kho & Kiểm kho, Liên hệ & Góp ý (Web), Chính sách cửa hàng, Đánh giá dịch vụ. | 05/04/2026 | 22/04/2026 |
| Sprint 3 | Trợ lý AI (Chatbot), Hỗ trợ trực tiếp (Handoff), Quản lý Nhân sự & KPI, Phân quyền, Lịch làm việc & Xin nghỉ, Chấm công, Quản lý Lương/Thưởng/Phạt, Không gian cá nhân nhân viên, Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi, Cài đặt hệ thống, Nhật ký hệ thống, Hệ thống Báo cáo & Dashboard. | 23/04/2026 | 15/05/2026 |

## Giải thích độ ưu tiên của Product Backlog

| Độ ưu tiên | Tiêu chí đánh giá | Tên mức độ | Giải thích chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Liên quan trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh cốt lõi - Nếu không triển khai, hệ thống không thể vận hành hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng - Thời gian hoàn thành bắt buộc phải trước các hạng mục khác | Thiết yếu | Đây là những tính năng/phiên bản công việc mà nếu không có, sản phẩm sẽ không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của khách hàng hoặc không thể ra mắt. |
| 2 | - Ảnh hưởng lớn đến lợi ích người dùng nhưng không làm ngưng trệ toàn bộ hệ thống - Mang lại giá trị gia tăng rõ rệt, cải thiện trải nghiệm - Có thể lùi thời gian triển khai sau các mục thiết yếu nhưng trong cùng một giai đoạn | Cao | Những hạng mục ưu tiên cao này giúp hoàn thiện sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và độ hài lòng của khách hàng. |

# ĐẶC TẢ PRODUCT BACKLOG

## Đặc tả danh sách Product backlog

Bảng 3: Tổng hợp Product Backlog

| STT | Mã PB | Tên PB | Tác nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PB01 | Đăng nhập & Đăng xuất | Quản lý, Nhân viên |
| 02 | PB02 | Dashboard (Tổng quan) | Quản lý |
| 03 | PB03 | Quản lý Bàn | Quản lý |
| 04 | PB04 | POS Phục vụ & Thu ngân | Nhân viên |
| 05 | PB05 | Quản lý Đơn hàng & Phụ thu | Quản lý |
| 06 | PB06 | Giao dịch Dịch vụ (Đặt bàn, Giao hàng) | Nhân viên |
| 07 | PB07 | Màn hình Chế biến | Nhân viên |
| 08 | PB08 | Quản lý Sản phẩm & Định lượng | Quản lý |
| 09 | PB09 | Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi | Quản lý |
| 10 | PB10 | Quản lý Tồn kho & Kiểm kho | Quản lý |
| 11 | PB11 | Nhập/Xuất kho | Quản lý |
| 12 | PB12 | Quản lý Nhà cung cấp | Quản lý |
| 13 | PB13 | Quản lý Sách & Danh mục | Quản lý |
| 14 | PB14 | Thuê & Trả sách | Nhân viên |
| 15 | PB15 | Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI | Quản lý |
| 16 | PB16 | Lịch làm việc & Xin nghỉ | Quản lý |
| 17 | PB17 | Chấm công | Quản lý, Nhân viên |
| 18 | PB18 | Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt | Quản lý |
| 19 | PB19 | Không gian cá nhân Nhân viên | Nhân viên |
| 20 | PB20 | Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi | Quản lý |
| 21 | PB21 | Hệ thống Báo cáo | Quản lý |
| 22 | PB22 | Cài đặt hệ thống | Quản lý |
| 23 | PB23 | Nhật ký hệ thống | Quản lý |
| 24 | PB24 | Đăng nhập & Khôi phục MK (Web) | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 25 | PB25 | Đăng ký | Khách vãng lai |
| 26 | PB26 | Không gian cá nhân KH | Khách hàng |
| 27 | PB27 | Khám phá Thực đơn | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 28 | PB28 | Giỏ hàng & Thanh toán Online | Khách hàng |
| 29 | PB29 | Đặt bàn trực tuyến | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 30 | PB30 | Đánh giá dịch vụ | Khách hàng |
| 31 | PB31 | Tra cứu Thư viện sách | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 32 | PB32 | Chi tiết Sách & Trạng thái | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 33 | PB33 | Liên hệ & Góp ý | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 34 | PB34 | Chính sách cửa hàng | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 35 | PB35 | Trợ lý AI (Chatbot) | Khách hàng, Khách vãng lai |
| 36 | PB36 | Hỗ trợ trực tiếp | Nhân viên, Khách hàng |

## Đặc tả Product Backlog Đăng nhập & Đăng xuất

Bảng 4: Mô tả Product Backlog Đăng nhập & Đăng xuất

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý, Nhân viên |
| Mô tả | Cho phép người dùng xác thực thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống làm việc theo đúng quyền hạn và cung cấp chức năng đăng xuất để kết thúc phiên làm việc an toàn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở ứng dụng, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu (có thể tích chọn "Quên mật khẩu"). 2. Người dùng nhấn "Đăng nhập", hệ thống gọi API để kiểm tra đối chiếu dữ liệu. 3. Nếu hợp lệ, hệ thống sinh ra JWT Token, phân tích quyền (Role) và tự động điều hướng: Mở menu Admin (đối với Quản lý) hoặc mở màn hình POS (đối với Nhân viên). 4. Khi người dùng nhấn nút "Đăng xuất", hệ thống lập tức xóa token lưu trữ cục bộ và chuyển hướng người dùng về lại màn hình đăng nhập ban đầu”. |
| Điều kiện trước | Tài khoản của nhân viên đã được cấp và đang ở trạng thái Đang làm việc trên hệ thống. Hệ thống có kết nối internet/mạng nội bộ |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản “Nghỉ việc” sẽ không được phép đăng nhập. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cảnh báo rõ ràng khi người dùng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu |

## Đặc tả Product Backlog Tổng quan & Báo cáo (App)

Bảng 5: Mô tả Product Backlog Tổng quan & Báo cáo (App)

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Hiển thị các biểu đồ, số liệu thống kê tổng quan về doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động của cửa hàng và cung cấp lối tắt đến các chức năng báo cáo chuyên sâu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Ngay khi Quản lý đăng nhập thành công, hệ thống tự động tải và hiển thị trang Dashboard đầu tiên. 2. Hệ thống truy vấn CSDL để tính toán và hiển thị ngay các thẻ chỉ số cốt lõi: Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận ròng, Số đơn hàng mới. 3. Quản lý thao tác chọn bộ lọc thời gian (Ngày/Tuần/Tháng/Năm), hệ thống lập tức vẽ lại biểu đồ so sánh biến động tương ứng. 4. Quản lý nhấn vào các nút "Lối tắt" (Shortcuts), hệ thống tự động chuyển trang trực tiếp đến chức năng Báo cáo chuyên sâu tương ứng (Doanh thu / Kho sách / Nguyên liệu). |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập thành công bằng tài khoản được cấp quyền Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu thống kê phải được trích xuất từ cơ sở dữ liệu với độ trễ tối đa không quá 5 phút. Tốc độ tải trang Dashboard không vượt quá 5 giây. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Bàn (App)

Bảng 6: Mô tả Product Backlog Quản lý Bàn (App)

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý thiết lập sơ đồ các khu vực, danh sách bàn, sức chứa và ghi nhận, xử lý các trạng thái sự cố liên quan đến cơ sở vật chất (bàn ghế) của quán. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý truy cập chức năng, nhấn nút Thêm Khu vực (VD: Tầng 1) và nhập tên. 2. Quản lý nhấn nút Thêm Bàn, nhập số bàn, sức chứa và gán vào Khu vực vừa tạo. 3. Khi có sự cố, bàn hiển thị trạng thái cảnh báo đỏ. Quản lý kiểm tra và nhấn nút "Đã xử lý". 4. Hệ thống cập nhật lại trạng thái bàn thành "Bình thường" và đồng bộ ngay lập tức xuống màn hình sơ đồ POS của toàn bộ nhân viên phục vụ. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. Các thiết lập thay đổi sẽ tự động đồng bộ xuống màn hình POS của thu ngân. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống chặn việc xóa một khu vực nếu bên trong vẫn còn tồn tại dữ liệu bàn. Bàn đang ở trạng thái báo sự cố sẽ bị vô hiệu hóa, không được phép mở bill xếp khách. |

## Đặc tả Product Backlog POS Phục vụ & Thu ngân(App)

Bảng 7: Mô tả Product Backlog POS Phục vụ & Thu ngân (App)

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Mô tả | Cung cấp giao diện bán hàng trực tiếp tại quầy, cho phép nhân viên thao tác mở bàn, gọi món, in hóa đơn, áp dụng khuyến mãi và ghi nhận thanh toán. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhân viên nhấn vào một Bàn trống trên sơ đồ, hệ thống mở giao diện tạo Order (bàn chuyển màu "Đang phục vụ"). 2. Nhân viên click chọn các món ăn, điền ghi chú (ít đá, nhiều đường). 3. Hệ thống cộng dồn tổng tiền. Nhân viên có thể áp dụng mã giảm giá hoặc trừ điểm tích lũy của khách. 4. Nhân viên chọn hình thức thanh toán (Tiền mặt/VNPay/QR) và nhấn "Thanh toán". 5. Hệ thống in hóa đơn, lưu lịch sử doanh thu và chuyển trạng thái bàn về lại "Bàn trống". |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản có quyền truy cập POS. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ thay đổi trạng thái bàn từ "Đang phục vụ" sang "Trống" khi toàn bộ số tiền trên hóa đơn đã được thanh toán thành công. |

## Đặc tả Product Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)

Bảng 8: Mô tả Product Backlog Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý tra cứu lịch sử các hóa đơn đã giao dịch, thiết lập cấu hình các mức phụ thu chung (thuế, phí) và quản lý danh sách đội ngũ nhân viên giao hàng nội bộ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý truy cập cài đặt Phụ thu, tạo một khoản phụ thu mới (VD: VAT 8%). Hệ thống sẽ tự động cộng thêm phí này vào các hóa đơn mới khởi tạo tại quầy. 2. Quản lý mở danh sách Đơn hàng, sử dụng bộ lọc thời gian để tra cứu một hóa đơn cụ thể. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết các món đã bán, tổng tiền và các phụ thu đã áp dụng trong đơn đó. 4. Tại tab Shipper, Quản lý nhấn "Thêm mới" để khai báo thông tin người giao hàng, hệ thống đưa Shipper này vào danh sách sẵn sàng nhận đơn. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. Đã có dữ liệu hóa đơn phát sinh trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Hoàn toàn không được phép chỉnh sửa chi tiết món ăn, đơn giá hay áp dụng thêm khuyến mãi trên các đơn hàng đã ở trạng thái "Đã thanh toán". |

## Đặc tả Product Backlog Giao dịch Dịch vụ (Đặt bàn, Giao hàng)

Bảng 9: Mô tả Product Backlog Giao dịch Dịch vụ (Đặt bàn, Giao hàng) (App)

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Mô tả | Module điều phối chuyên biệt dùng để tiếp nhận, xét duyệt và xử lý các yêu cầu đặt bàn trước hoặc đơn đặt mua mang đi từ nền tảng Website của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Hệ thống tiếp nhận đơn Đặt bàn/Delivery từ Web và tự động phát âm thanh Ping kèm Popup trên màn hình App của Nhân viên. 2. Nhân viên mở đơn, xem thông tin (Giờ đặt, Số người, Địa chỉ). 3. Đối với Đặt bàn: Nhân viên nhấn "Duyệt". Hệ thống tự động khóa bàn đó trong khung giờ khách yêu cầu để tránh xếp khách trùng. 4. Đối với Giao hàng: Nhân viên chọn tên Shipper từ danh sách thả xuống hoặc nhân viên có quyền Shipper có thể nhận đơn ngay trên web. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "Đang giao". |
| Điều kiện trước | Giao diện phần mềm App đang mở. Kết nối Internet liên tục để nhận Socket/Webhooks từ nền tảng Web. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống tự động báo lỗi và chặn hành động Duyệt nếu Nhân viên cố tình xếp khách đặt trước vào một bàn đang có sự cố hoặc đã có khách khác ngồi. |

## Đặc tả Product Backlog Màn hình Chế biến (App)

Bảng 10: Mô tả Product Backlog Quản lý danh mục (App)

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Mô tả | Hiển thị danh sách các món ăn, đồ uống cần chế biến được đẩy xuống từ quầy thu ngân theo thứ tự ưu tiên, hỗ trợ thông báo trạng thái hoàn thành cho bộ phận phục vụ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Thu ngân nhấn "Lưu" hoặc "In phiếu" tại POS. Hệ thống lập tức đẩy thẻ món ăn (Ticket) hiển thị lên màn hình KDS của khu vực Bếp hoặc Bar tương ứng. 2. Nhân viên bếp nhấn "Bắt đầu làm" trên thẻ món, thẻ chuyển trạng thái sang "Đang chế biến". 3. Nhân viên bếp nhấn "Hoàn thành", thẻ món biến mất khỏi màn hình KDS và hệ thống báo về POS cho thu ngân biết để mang ra bàn. |
| Điều kiện trước | Nhân viên đăng nhập thành công và mở giao diện |
| Điều kiện ràng buộc | Món ăn chỉ được xuất hiện trên màn hình Bếp/Bar sau khi thu ngân bấm nút "Lưu đơn" hoặc "In phiếu gọi món" để tránh trường hợp khách đổi ý. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)

Bảng 11: Mô tả Product Backlog Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Thiết lập danh mục thực đơn, cập nhật thông tin sản phẩm và gắn công thức định lượng nguyên liệu để hệ thống tự động giảm trừ tồn kho khi có giao dịch. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý tạo mới các Danh mục sản phẩm (VD: Trà, Cà phê). 2. Quản lý nhập thông tin Sản phẩm mới (Tên, Giá, Ảnh) và gắn vào một Danh mục. 3. Tại tab Định lượng, Quản lý tìm kiếm tên Nguyên liệu trong kho, điền số lượng cần thiết (VD: Cà phê = 15g Hạt + 20ml Sữa) và lưu lại. 4. Khi POS bán thành công 1 ly Cà phê, hệ thống tự động tham chiếu định lượng này để trừ âm 15g Hạt và 20ml Sữa khỏi kho thực tế. |
| Điều kiện trước | Kho nguyên liệu đã được khai báo dữ liệu (để có thể gắn vào chức năng Định lượng). Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Tên của sản phẩm không được phép trùng lặp. Không thể xóa một danh mục nếu bên trong danh mục đó đang chứa các sản phẩm. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi

Bảng 12: Mô tả Product Backlog Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Khai báo các loại vật tư, nguyên liệu dùng trong chế biến và thiết lập các tỷ lệ quy đổi giữa các đơn vị đo lường (nhập hàng và xuất bán). |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý thêm mới Vật tư (Mã, Tên, Đơn vị tính cơ sở là ml/gram) và nhập Mức tồn kho tối thiểu cảnh báo. 2. Quản lý thiết lập Quy tắc quy đổi cho vật tư đó 3. Hệ thống lưu quy tắc. Từ lúc này, khi Quản lý lập phiếu Nhập kho với đơn vị "Thùng", hệ thống sẽ tự động nhân lên và cộng đúng 24000 ml vào tồn kho gốc. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ số quy đổi đơn vị đo lường bắt buộc phải là một số lớn hơn 0 và không được để trống. |

.

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)

Bảng 13: Mô tả Product Backlog Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Giám sát số lượng nguyên vật liệu tồn tại trong kho và thực hiện quy trình kiểm kê định kỳ để cân bằng dữ liệu hệ thống với số lượng thực tế đếm được. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý xem bảng Tồn kho để theo dõi lượng hàng hóa hiện tại. 2. Quản lý tạo "Phiếu kiểm kho" mới, hệ thống nạp số liệu Tồn máy chủ hiện tại. 3. Quản lý đếm hàng thực tế tại kho và nhập con số vào cột "Tồn thực tế". Hệ thống tự động tính toán ra mức chênh lệch âm/dương. 4. Quản lý chọn lý do hao hụt và nhấn "Cân bằng kho". Hệ thống ghi đè số Tồn thực tế lên Tồn máy chủ và hoàn tất quy trình kiểm kê. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. Hệ thống đã có danh sách nguyên liệu và các giao dịch xuất/nhập/bán hàng để tạo ra tồn kho. |
| Điều kiện ràng buộc | Phiếu kiểm kho sau khi đã xác nhận "Cân bằng kho" sẽ làm thay đổi trực tiếp số dư tồn kho và bị khóa vĩnh viễn (không được phép chỉnh sửa hoặc xóa). Mọi sai sót sau đó phải lập phiếu kiểm kho mới để bù trừ. |

## Đặc tả Product Backlog Nhập/Xuất kho (App)

Bảng 14: Mô tả Product Backlog Nhập/Xuất kho (App)

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý quá trình lập các phiếu giao dịch để nhập hàng hóa từ nhà cung cấp hoặc lập phiếu xuất kho nội bộ, hủy hàng hóa hư hỏng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý nhấn tạo Phiếu Nhập hoặc Xuất kho. 2. Quản lý chọn Nhà cung cấp (nếu nhập), chọn các mặt hàng cần giao dịch, điền số lượng và đơn giá. Hệ thống tính tổng tiền phiếu. 3. Quản lý kiểm tra thông tin và nhấn "Hoàn tất". 4. Hệ thống lập tức cập nhật lại số dư kho (Cộng thêm nếu Nhập, Trừ đi nếu Xuất) và lưu thông tin chi phí vào báo cáo tài chính. |
| Điều kiện trước | Hệ thống đã cấu hình danh sách Nhà cung cấp và Danh sách Nguyên vật liệu. Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Các phiếu giao dịch kho đã ở trạng thái "Hoàn tất" sẽ bị khóa vĩnh viễn không được chỉnh sửa. Nếu phát hiện nhập sai, bắt buộc phải làm một phiếu xuất bù trừ mới. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Nhà cung cấp (App)

Bảng 15: Mô tả Product Backlog Quản lý Nhà cung cấp (App)

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Lưu trữ và quản lý danh bạ thông tin liên lạc, lịch sử giao dịch của các đối tác, nhà cung cấp nguyên vật liệu cho cửa hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý truy cập danh bạ Nhà cung cấp, nhấn "Thêm mới". 2. Điền các trường thông tin: Tên đơn vị, Người liên hệ, SĐT, Địa chỉ và lưu lại. 3. Khi tạo phiếu nhập kho, hệ thống gọi danh sách này lên để Quản lý chọn nhanh đối tác mà không cần nhập lại tên.. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống chặn chức năng xóa đối với một Nhà cung cấp nếu mã của đơn vị đó đã tồn tại trong lịch sử phiếu nhập kho (nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu kế toán). |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Sách & Danh mục (App)

Bảng 16: Mô tả Product Backlog Quản lý Đầu sách & Danh mục (App)

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Thiết lập danh mục cấu trúc thư viện (tác giả, thể loại) và khai báo thông tin các đầu sách mới, cấu hình giá cọc và kiểm soát tổng số lượng sách vật lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý khởi tạo các Thuộc tính chung (Thể loại, Tác giả, Nhà xuất bản). 2. Quản lý thêm Sách mới, nhập thông tin mô tả, chọn thuộc tính, khai báo Mức giá cọc và Tổng số lượng sách nhập về. 3. Hệ thống lưu trữ dữ liệu, đẩy thông tin sách hiển thị lên Web. Thuật toán tự động set "Số lượng sẵn có" bằng đúng Tổng số lượng vừa nhập. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý. |
| Điều kiện ràng buộc | "Số lượng sẵn có" của một quyển sách không bao giờ được phép mang giá trị âm. |

## Đặc tả Product Backlog Thuê & Trả sách (App)

Bảng 17: Mô tả Product Backlog Thuê & Trả sách (App)

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Mô tả | Quản lý nghiệp vụ thư viện bao gồm lập phiếu cho mượn sách, thu tiền cọc và quy trình nhận lại sách kèm theo tính toán tiền phạt khấu hao, trễ hạn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Mượn sách: Nhân viên tìm KH theo SĐT, chọn sách cần mượn. Hệ thống tính tổng tiền cọc. Nhân viên thu tiền, in phiếu, hệ thống trừ 1 số lượng "Sẵn có" của sách. 2. Trả sách: Nhân viên nhập mã phiếu. Hệ thống đối chiếu ngày trả thực tế với ngày hẹn để tính tiền phạt trễ hạn (nếu có). 3. Nhân viên kiểm tra sách, nhập tỷ lệ % khấu hao nếu sách rách/bẩn. 4. Hệ thống tự động trừ tiền phạt và tiền khấu hao vào tiền cọc ban đầu, hiển thị số tiền thừa nhân viên cần hoàn lại cho khách, đồng thời cộng lại 1 số lượng "Sẵn có" cho sách. |
| Điều kiện trước | Nhân viên đã đăng nhập hệ thống POS. Khách hàng đã có hồ sơ trong hệ thống (SĐT). |
| Điều kiện ràng buộc | Không cho phép thêm sách vào phiếu mượn nếu trạng thái tồn kho của cuốn sách đó báo "Sẵn có" bằng 0. Trong trường hợp sách bị hư hỏng, mức phụ thu sẽ được tính dựa trên sự chênh lệch tình trạng sách (phần trăm độ mới) được ghi nhận trên phiếu thuê lúc mượn và lúc trả. Cụ thể, với mỗi 1% độ mới bị hao hụt, phí phạt sẽ bằng 1% giá trị bìa của cuốn sách đó. Tùy mức độ thiệt hại, chúng tôi có quyền khấu trừ hoặc giữ lại toàn bộ tiền cọc. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)

Bảng 18: Mô tả Product Backlog Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Cung cấp tính năng thêm mới hồ sơ nhân viên, thiết lập phân quyền truy cập chức năng và theo dõi báo cáo đánh giá năng suất (KPI) bán hàng của đội ngũ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý tạo Hồ sơ nhân sự mới, điền thông tin cá nhân và thiết lập Mức lương cơ sở. 2. Quản lý chuyển sang tab Phân quyền, tích/bỏ tích các ô chức năng (Checkbox) để quyết định nhân viên đó được sử dụng tính năng nào. 3. Nhân viên đăng nhập, hệ thống đọc phân quyền và ẩn đi các menu không được phép. 4. Quản lý mở tab Báo cáo KPI, hệ thống tự động tổng hợp số hóa đơn và tổng doanh thu mà từng nhân viên đã thực hiện được để xếp hạng năng suất. |
| Điều kiện trước | Tài khoản truy cập phải là Quản trị viên cấp cao hoặc có phân quyền Quản trị nhân sự. |
| Điều kiện ràng buộc | Nhân viên thông thường tuyệt đối không được cấp quyền tự sửa thông tin và phân quyền của chính mình. Báo cáo KPI chỉ tính trên đơn hàng đã "Hoàn tất". |

## Đặc tả Product Backlog Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)

Bảng 19: Mô tả Product Backlog Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Hỗ trợ Quản lý thiết lập các mẫu ca trực, phân bổ lịch làm việc cho nhân viên trên sơ đồ timeline và xử lý xét duyệt các đơn xin phép nghỉ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý mở Popup "Quản lý ca mẫu" để thiết lập sẵn các khung giờ (Ca Sáng, Ca Trưa). 2. Quản lý chọn nhân viên, kéo thả hoặc click chọn khung giờ trên Timeline. Có thể sửa trực tiếp giờ Bắt đầu/Kết thúc của từng người nếu đi trễ/về sớm. 3. Nhân viên gửi đơn xin nghỉ từ App/Web. Hệ thống đẩy đơn vào danh sách Chờ duyệt. 4. Quản lý xem chi tiết, nhấn "Duyệt" (hệ thống đánh dấu nghỉ phép) hoặc "Từ chối". |
| Điều kiện trước | Đã khai báo danh sách nhân viên |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ và chặn thao tác xếp ca nếu Quản lý cố tình xếp ca làm việc cho một nhân viên vào đúng ngày họ đã được duyệt đơn nghỉ phép. |

## Đặc tả Product Backlog Chấm công (App)

Bảng 20: Mô tả Product Backlog Chấm công (App)

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Nhân viên, Quản lý |
| Mô tả | Cung cấp tính năng điểm danh an toàn ngay trên phần mềm giúp toàn bộ nhân sự có thể check-in/check-out để ghi nhận thời gian làm việc thực tế. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở phần mềm, click vào chức năng Chấm công. 2. Nhấn nút "Check-in" khi bắt đầu ca làm. Hệ thống lập tức gửi lệnh lên Server lấy thời gian chuẩn lưu vào DB. 3. Hết ca, người dùng nhấn nút "Check-out". Hệ thống tiếp tục lấy giờ Server và tự động tính toán tổng số giờ làm việc của ca đó. 4. Người dùng mở lịch sử cá nhân để xem lại danh sách các ca mình đã điểm danh thành công. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm thành công bằng tài khoản cá nhân. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng không thể bấm Check-in lần 2 nếu chưa thực hiện Check-out ca làm việc trước đó. Giờ công đã lưu không thể tự sửa. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)

Bảng 21: Mô tả Product Backlog Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Quản lý tổng hợp giờ công của đội ngũ, ghi nhận các khoản thu nhập tăng thêm hoặc khấu trừ và thực hiện tính toán, chốt bảng lương cuối tháng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý mở Bảng công tổng hợp, đối soát giờ làm. Nhấn "Sửa" để ghi đè công nếu nhân viên quên điểm danh (Hành động này bị lưu Log). 2. Quản lý mở tab Thưởng/Phạt, nhập số tiền và lý do phát sinh cho từng người. 3. Cuối tháng, Quản lý nhấn "Chốt lương". Hệ thống dùng thuật toán Tính Thực lĩnh = giờ + lương/giờ (nếu có tang ca giờ tăng ca luong/h*hệ số tang ca trong cài đặt) + thưởng or phạt. 4. Quản lý xuất Excel đi tiền, sau đó chuyển trạng thái danh sách thành "Đã thanh toán". |
| Điều kiện trước | Đã có dữ liệu chấm công phát sinh trong tháng. Đã thiết lập mức lương cơ sở cho nhân viên ở module Hồ sơ. |
| Điều kiện ràng buộc | Bảng lương tháng sau khi nhấn nút "Chốt" thì hệ thống sẽ tự động khóa cứng tháng đó, cấm việc sửa đổi giờ công hay thêm bớt thưởng phạt. |

## Đặc tả Product Backlog Không gian cá nhân (App)

Bảng 22: Mô tả Product Backlog Không gian cá nhân (App)

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý, Nhân viên |
| Mô tả | Khu vực làm việc cá nhân cho phép nhân viên tự theo dõi lịch trực, tra cứu chi tiết phiếu lương và gửi yêu cầu đăng ký ca/xin nghỉ phép lên cấp trên. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Nhân viên nhấn vào mục Không gian cá nhân, hệ thống truy xuất và hiển thị Lịch làm việc trong tuần của người đó. 2. Nhân viên mở tab Thu nhập để xem chi tiết Phiếu lương các tháng. 3. Nhân viên nhấn "Tạo đơn", một popup mở ra. Điền loại đơn (Xin nghỉ/Đăng ký ca), thời gian, lý do rồi nhấn Submit. 4. Hệ thống đẩy đơn trực tiếp đến module quản lý của Admin và hiển thị trạng thái "Chờ duyệt" tại màn hình cá nhân của nhân viên. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống phân quyền dữ liệu mức cấp độ người dùng: Nhân viên A chỉ có thể xem được dữ liệu lương, thưởng, lịch làm việc của chính Nhân viên A. |

## Đặc tả Product Backlog Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)

Bảng 23: Mô tả Product Backlog Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Hỗ trợ quán theo dõi thông tin hồ sơ khách hàng (CRM), tự động quản lý điểm tích lũy và thiết lập các chiến dịch mã giảm giá (Voucher) mua sắm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý cài đặt cấu hình Tỷ lệ tích điểm chung (VD: 10,000đ = 1 điểm). Hệ thống lưu lại làm gốc. 2. Quản lý tạo "Mã giảm giá", nhập chuỗi ký tự, chọn loại (Trừ tiền/% tiền), nhập hạn mức giảm tối đa và ngày hết hạn. 3. Khi Thu ngân thanh toán tại POS hoặc khách đặt Web, hệ thống tự động kiểm tra Mã giảm/Điểm quy đổi, trừ trực tiếp vào tổng bill. 4. Bill hoàn tất, hệ thống tự động cộng điểm tích lũy vào hồ sơ CRM của khách hàng. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản Quản lý |
| Điều kiện ràng buộc | Mã giảm giá sau khi vượt quá ngày hết hạn sẽ tự động bị ẩn đi ở màn hình POS. |

## Đặc tả Product Backlog Hệ thống Báo cáo (App)

Bảng 24: Mô tả Product Backlog Hệ thống Báo cáo(App)

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Trung tâm trích xuất các số liệu thống kê chuyên sâu bằng biểu đồ trực quan, bao gồm báo cáo hiệu quả tài chính và báo cáo tình trạng lưu chuyển hàng hóa. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý chọn loại Báo cáo cần xem (Doanh thu/Kho) và tùy chỉnh mốc thời gian (Từ ngày - Đến ngày). 2. Hệ thống gọi API, quét toàn bộ dữ liệu giao dịch thỏa mãn điều kiện và tính toán logic (VD: Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn xuất kho). 3. Dữ liệu trả về được render lên màn hình bằng các dạng biểu đồ tương tác (Bar chart, Pie chart) và các bảng danh sách Top xếp hạng. 4. Quản lý nhấn "Xuất báo cáo", hệ thống tạo luồng tải file Excel/PDF chứa toàn bộ số liệu vừa truy vấn về máy tính. |
| Điều kiện trước | Tài khoản có quyền xem Báo cáo. Đã có phát sinh giao dịch trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Mọi số liệu tính toán trên báo cáo chỉ được phép lấy từ các giao dịch (bán hàng, xuất kho, mượn sách) đã chuyển sang trạng thái "Hoàn tất". |

## Đặc tả Product Backlog Cài đặt hệ thống (App)

Bảng 25: Mô tả Product Backlog Cài đặt hệ thống (App)

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Cho phép cấu hình các thông tin cơ bản của cửa hàng, kết nối máy in và thiết lập các khóa API (API Key) bảo mật để kích hoạt cổng thanh toán, Chatbot AI. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Quản lý nhập thông tin Text (Tên, Địa chỉ, SĐT, Wifi) và Upload Logo. Hệ thống lưu lại và đồng bộ vào form in hóa đơn. 2. Quản lý nhập mã API Key và Secret Key của VNPay/VietQR/Chatbot AI vào các ô cấu hình. 3. Nhấn "Lưu cấu hình". Hệ thống cập nhật các biến số Từ thời điểm này, mọi thao tác thanh toán QR hoặc gọi Chatbot sẽ được xác thực qua API Key mới. |
| Điều kiện trước | Đã được cấp quyền truy cập "Cài đặt hệ thống" hoặc là Quản trị viên cấp cao nhất. |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ những tài khoản được cấp quyền trong mục phân quyền hoặc tài khoản có toàn quyền quản lý mới được phép truy cập và chỉnh sửa. Mọi thay đổi phải có hiệu lực ngay lập tức. |

## Đặc tả Product Backlog Nhật ký hệ thống (App)

Bảng 26: Mô tả Product Backlog Nhật ký hệ thống (App)

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Quản lý |
| Mô tả | Chức năng chạy ngầm tự động ghi nhận và lưu vết toàn bộ các thao tác làm thay đổi dữ liệu trên hệ thống để phục vụ việc tra cứu, kiểm toán rủi ro. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Bất cứ khi nào có người dùng thao tác Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu, API Backend sẽ tự động (ngầm) ghi lại một dòng Log vào Database. 2. Quản lý mở màn hình Nhật ký hệ thống, hệ thống tải và hiển thị danh sách các Log xếp theo thời gian mới nhất. 3. Quản lý click vào một dòng Log cụ thể. Hệ thống load giao diện Diff, bôi màu so sánh chuỗi dữ liệu JSON Cũ và Mới để Quản lý biết chính xác nội dung gì đã bị thay đổi. |
| Điều kiện trước | Tài khoản phải có quyền truy cập . |
| Điều kiện ràng buộc | Việc ghi nhật ký là tiến trình chạy ngầm bắt buộc, áp dụng chung cho mọi thao tác. Dữ liệu Nhật ký là bất biến (Immutable), tuyệt đối không thiết kế nút xóa và không ai được quyền xóa/sửa log. |

## Đặc tả Product Backlog Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)

Bảng 27: Mô tả Product Backlog Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Mô tả | Hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào hệ thống Website và cung cấp quy trình xác thực khôi phục mật khẩu an toàn qua Email khi quên thông tin. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng nhập Email/SĐT và Password. Hệ thống xác thực và tạo phiên đăng nhập (Session) trên trình duyệt Web. 2. Nếu quên mật khẩu, Khách hàng nhấn "Quên mật khẩu" và nhập lại Email đăng ký. 3. Hệ thống tạo Token bảo mật tạm thời và gửi email chứa đường link Reset cho khách hàng. 4. Khách hàng click link trong email, nhập Mật khẩu mới, hệ thống cập nhật đè mật khẩu cũ vào Database và chuyển khách về trang Đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Khách hàng truy cập vào màn hình đăng nhập của Website CafeBook. |
| Điều kiện ràng buộc | Đường link reset mật khẩu gửi qua email phải được thiết lập giới hạn thời gian, chỉ có hiệu lực sử dụng tối đa trong thời gian quy định. |

## Đặc tả Product Backlog Đăng ký (Web)

Bảng 28: Mô tả Product Backlog Đăng ký (Web)

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai |
| Mô tả | Cung cấp biểu mẫu cho phép khách truy cập đăng ký tạo tài khoản mới để trở thành thành viên, sử dụng dịch vụ và tham gia tích điểm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng điền thông tin vào form đăng ký (Tên, SĐT, Email, Password). 2. Trình duyệt tự động validate cú pháp (SĐT đủ 10 số, Email có chữ @, 2 ô mật khẩu trùng nhau). 3. Nhấn "Đăng ký", hệ thống kiểm tra sự tồn tại trên DB. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi User mới. 4. Website hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và tự động chuyển hướng khách hàng sang trang Đăng nhập. |
| Điều kiện trước | Thiết bị người dùng đang có kết nối internet và truy cập vào trang Đăng ký. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống phải kiểm tra tính duy nhất. Địa chỉ Email và Số điện thoại nếu bị trùng lặp với tài khoản đã tồn tại trong hệ thống sẽ lập tức bị chặn và báo lỗi. |

## Đặc tả Product Không gian cá nhân Khách hàng (Web)

Bảng 29: Mô tả Product Backlog Không gian cá nhân Khách hàng (Web)

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Trang tổng hợp dành riêng cho khách hàng để xem điểm thưởng, hạng thẻ và toàn bộ lịch sử các giao dịch mua sắm, đặt bàn, mượn sách. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng bấm vào Hồ sơ. Hệ thống tải dữ liệu cá nhân và Thẻ thành viên ảo (Hạng thẻ, Tổng điểm hiện tại). 2. Khách hàng chuyển đổi giữa các Tab (Lịch sử Mua, Đặt bàn, Mượn sách). Hệ thống tải danh sách giao dịch tương ứng. 3. Khách hàng nhấn "Xem chi tiết" tại một dòng giao dịch. Hệ thống mở một Modal hiển thị chi tiết các sản phẩm, tổng tiền, chiết khấu của đơn hàng đó. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống Website. |
| Điều kiện ràng buộc | Điểm thưởng tích lũy bắt buộc phải được cộng/trừ realtime đồng bộ trên Web ngay khi đơn hàng dưới POS hoặc Web báo trạng thái "Đã thanh toán". |

## Đặc tả Product Backlog Khám phá Thực đơn (Web)

Bảng 30: Mô tả Product Backlog Khám phá Thực đơn (Web)

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Khách hàng |
| Mô tả | Hiển thị danh sách các sản phẩm đang kinh doanh trên Web, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lọc món ăn và xem các đánh giá từ người dùng khác. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng truy cập trang Menu. Hệ thống gọi API lấy danh sách toàn bộ sản phẩm và render thành dạng lưới hình ảnh. 2. Khách hàng gõ vào thanh tìm kiếm hoặc click vào danh mục. Hệ thống tự động lọc lại giao diện hiển thị các món ăn thỏa mãn điều kiện. 3. Khách hàng click vào ảnh món ăn. Hệ thống chuyển trang, hiển thị chi tiết nguyên liệu và danh sách các đánh giá (Rating) từ những khách hàng mua trước đó. |
| Điều kiện trước | Người dùng truy cập vào trang Menu của Website CafeBook. |
| Điều kiện ràng buộc | Dữ liệu Website chỉ được phép lên màn hình các sản phẩm đang được thiết lập trạng thái "Đang kinh doanh" trên hệ thống quản lý. |

## Đặc tả Product Backlog Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)

Bảng 31: Mô tả Product Backlog Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Cho phép khách hàng tùy chỉnh danh sách món chọn, áp dụng mã giảm giá, đổi điểm và thực hiện giao dịch thanh toán đơn hàng giao tận nơi. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng nhấn "Thêm vào giỏ" tại các món ăn. Hệ thống lưu danh sách vào Storage/Session. 2. Khách hàng mở Giỏ hàng, nhập Mã giảm giá hoặc bật công tắc "Trừ điểm thưởng". Hệ thống tính toán và cập nhật lại số Tổng tiền thanh toán cuối cùng. 3. Khách hàng điền thông tin người nhận, chọn phương thức VNPay. Hệ thống chuyển hướng sang cổng thanh toán. 4. Thanh toán xong, hệ thống điều hướng lại Web, lưu giao dịch và tự động Ping (đẩy đơn) về phần mềm POS của nhân viên tại quán. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã thêm ít nhất 1 sản phẩm vào giỏ hàng và cung cấp đủ thông tin nhận hàng. |
| Điều kiện ràng buộc | Chức năng Đặt đơn Delivery Online chỉ có thể thao tác hoàn tất thành công khi thời gian hiện tại của máy chủ đang nằm trong "Khung giờ mở cửa" của quán. |

## Đặc tả Product Backlog Đặt bàn trực tuyến (Web)

Bảng 32: Mô tả Product Backlog Backlog Đặt bàn trực tuyến (Web)

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Khách vãng lai |
| Mô tả | Cung cấp biểu mẫu trực tuyến để khách hàng đăng ký giữ chỗ trước tại quán, chọn thời gian và số lượng người phục vụ mong muốn. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng mở form Đặt bàn. Thao tác chọn Ngày, Giờ, điền số lượng khách và ghi chú đặc biệt. 2. Nhấn Submit, hệ thống lưu phiếu yêu cầu vào DB và gửi tín hiệu Ping về phần mềm App của nhân viên, trạng thái đơn trên Web lúc này là "Chờ xác nhận". 3. Ngay sau khi nhân viên trên App nhấn "Duyệt", hệ thống đồng bộ ngược lại Web, đổi trạng thái phiếu của khách thành "Đã xác nhận". |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập tài khoản hợp lệ trên hệ thống Website. Nếu là khách vãng lai thì phải thêm thông tin liên lạc: email, họ tên. |
| Điều kiện ràng buộc | Bộ chọn ngày giờ không cho phép chọn đặt bàn vào những ngày quá khứ hoặc những ngày lễ/đóng cửa đã được quán cài đặt nghỉ trong hệ thống. |

## Đặc tả Product Backlog Đánh giá (Web)

Bảng 33: Mô tả Product Backlog Đánh giá (Web)

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Chức năng cho phép khách hàng gửi phản hồi, chấm điểm đánh giá (Rating) cho những đơn hàng sản phẩm, dịch vụ đã được hoàn thành. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng truy cập tab Lịch sử đơn hàng cá nhân. 2. Hệ thống kiểm tra, nếu trạng thái đơn là "Hoàn thành", nút "Đánh giá" sẽ được hiển thị sáng lên. 3. Khách hàng click nút, chọn số sao (1-5) và gõ văn bản phản hồi. Nhấn Gửi. 4. Hệ thống lưu kết quả, tính toán trung bình cộng số sao mới và hiển thị bài Review này công khai ở màn hình Chi tiết sản phẩm. |
| Điều kiện trước | Đã đăng nhập tài khoản. Người dùng phải có ít nhất 1 đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành". |
| Điều kiện ràng buộc | Quy tắc chống spam đánh giá ảo: Một tài khoản chỉ được phép để lại đánh giá cho những mặt hàng/dịch vụ mà tài khoản đó thực sự đã chi tiền mua và có mã hóa đơn đối soát. |

## Đặc tả Product Backlog Thư viện sách(Web)

Bảng 34: Mô tả Product Backlog Thư viện sách(Web))

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Khách hàng |
| Mô tả | Trình bày kho sách trực tuyến, hỗ trợ người dùng tìm kiếm ấn phẩm theo tên, tác giả hoặc lọc theo các danh mục thể loại. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng truy cập trang Thư viện. Hệ thống gọi API truy xuất kho sách và hiển thị các sách dưới dạng danh sách/lưới hình ảnh 2. Khách hàng gõ vào thanh tìm kiếm hoặc click chọn Checkbox thể loại ở Sidebar bên trái. 3. Trình duyệt tự động gửi lệnh truy vấn mới và render lại màn hình kết quả ngay lập tức. 4. Nếu kết quả dài, hệ thống tự động sinh ra các nút chuyển trang ở dưới cùng. |
| Điều kiện trước | Truy cập vào không gian thư viện ảo trên nền tảng Website. |
| Điều kiện ràng buộc | Không yêu cầu người dùng phải đăng nhập mới được thực hiện tính năng tra cứu thông tin sách cơ bản này. |

## Đặc tả Product Backlog Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)

Bảng 35: Mô tả Product Backlog Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)

| ID | PB32 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Khách hàng |
| Mô tả | Hiển thị thông tin tóm tắt của một tựa sách và cập nhật tình trạng số lượng sách còn sẵn tại quán theo thời gian thực. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng click vào ảnh bìa của một đầu sách bất kỳ. Web chuyển hướng sang trang Chi tiết. 2. Hệ thống gọi API kiểm tra tức thời biến số "Số lượng sẵn có" trong kho. 3. Trình duyệt hiển thị text tóm tắt nội dung sách, kèm theo nhãn trạng thái động: Dòng chữ xanh "Còn X quyển" (nếu biến > 0) hoặc nhãn đỏ cảnh báo "Tạm hết sách" (nếu biến = 0). |
| Điều kiện trước | Click vào một biểu tượng ấn phẩm bất kỳ từ màn hình danh sách Thư viện. |
| Điều kiện ràng buộc | Trạng thái "Còn/Hết" hiển thị trên Web phải lấy trực tiếp từ dữ liệu "Sẵn có" trong App Quản lý nội bộ, đảm bảo tính đồng bộ tuyệt đối theo thời gian thực |

## Đặc tả Product Backlog Liên hệ & Góp ý (Web)

Bảng 36: Mô tả Product Backlog Liên hệ & Góp ý (Web)

| ID | PB33 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Khách hàng |
| Mô tả | Cung cấp bản đồ vị trí cửa hàng và biểu mẫu để khách hàng có thể gửi tin nhắn phản hồi, góp ý về hệ thống quản lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng truy cập trang Liên hệ, xem bản đồ iframe để biết vị trí. 2. Khách hàng điền thông tin cơ bản vào các text box (Họ Tên, SĐT, Nội dung góp ý) và thực hiện giải mã Captcha chống bot. chặn bằng IP 3. Nhấn "Gửi". Hệ thống lưu dữ liệu Form vào máy chủ. 4. Đồng thời, Server tự động kích hoạt tiến trình Notification, bắn một thông báo nổi lên màn hình phần mềm Web của Quản lý để báo hiệu có tin nhắn mới. |
| Điều kiện trước | Truy cập vào trang Liên hệ trên hệ thống Website. |
| Điều kiện ràng buộc | Khi Form liên hệ được Submit thành công, dữ liệu phải lưu vào Server và lập tức đẩy một cảnh báo Notification về màn hình App dành cho bộ phận Quản lý. |

## Đặc tả Product Backlog Chính sách cửa hàng (Web)

Bảng 37: Mô tả Product Backlog Chính sách cửa hàng (Web)

| ID | PB34 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách vãng lai, Khách hàng |
| Mô tả | Trang thông tin tĩnh hiển thị chi tiết các quy định, điều khoản hoạt động và chính sách dịch vụ của quán để khách hàng nắm rõ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng click vào Menu "Chính sách & Quy định" ở phần Footer của Website. 2. Trình duyệt chuyển hướng đến trang tĩnh chứa các đoạn văn bản giải thích quy chế. |
| Điều kiện trước | Người dùng có thể truy cập vào trang Chính sách |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng có thể truy cập mà không cần đăng nhập |

## Đặc tả Product Backlog Trợ lý AI (Chatbot) (Web)

Bảng 38: Mô tả Product Backlog Trợ lý AI (Chatbot) (Web)

| ID | PB35 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Khách vãng lai |
| Mô tả | Tích hợp mô hình ngôn ngữ AI để tự động trả lời các câu hỏi về thực đơn, sách và hỗ trợ tạo nháp đơn hàng thông qua khung chat. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng click vào Widget Chat nổi góc màn hình để mở khung hội thoại. 2. Khách hàng gõ truy vấn (Ví dụ: "Quán còn sách Đắc Nhân Tâm không?" hoặc "Cho tôi ly cà phê sữa"). 3. Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận Text, móc nối với Database của cửa hàng để tra cứu thông tin và sinh ra câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên. |
| Điều kiện trước | Hệ thống đã cấu hình API Key kết nối với nền tảng AI. Website đang được truy cập. |
| Điều kiện ràng buộc | Prompt của AI phải được thiết lập nghiêm ngặt bằng quy tắc chống ảo giác (Hallucination), tuyệt đối ngăn chặn AI tự bịa đặt giá cả hoặc thông báo sai số lượng sách tồn kho. |

## Đặc tả Product Backlog Hỗ trợ trực tiếp (Web)

Bảng 39: Mô tả Product Backlog Hỗ trợ trực tiếp (Web)

| ID | PB36 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, Nhân viên |
| Mô tả | Luồng chuyển tiếp thông minh cho phép khách hàng chuyển từ việc chat với Bot sang giao tiếp trực tiếp với nhân viên thật. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng gõ từ khóa "Gặp nhân viên" vào khung chat AI. 2. Web gọi API, lập tức đẩy một cảnh báo Ping đến hệ thống Web của Nhân viên đang trực tại quán. 3. Nhân viên trên App "Tiếp nhận". Server tạo kết nối Livechat giữa hai thiết bị. 4. Khách hàng thấy thông báo "Nhân viên". Từ lúc này, mọi tin nhắn qua lại là do nhân viên thật gõ, thay vì Bot AI trả lời. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đang tương tác với Chatbot AI nhưng gặp vấn đề ngoài luồng tri thức của Bot. Có nhân viên trực ca trên Web. |
| Điều kiện ràng buộc | Nhân viên sau khi kết nối được quyền kéo lên để xem được toàn bộ lịch sử đoạn hội thoại trước đó của khách với Chatbot AI để nắm bắt vấn đề một cách xuyên suốt. |

# HẠN CHẾ

Bảng 40: Hạn chế

| Các hạn chế | Điều kiện |
| --- | --- |
| Thời gian | Thời gian hoàn thành dự án trong 548.5 giờ |
| Mọi người | 5 người làm việc cùng nhau để hoàn thành dự án |
| Hệ thống tích hợp | Phải kết nối internet để hoạt động |
| Yêu cầu | Theo yêu cầu của chủ sở hữu sản phẩm |

# TỔNG KẾT MÔ TẢ NGƯỜI DÙNG

Bảng 41: Tóm tắt người dùng và các bên liên quan

| Tên | Miêu tả | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Chủ sở hữu | Người đưa ra yêu cầu | Cung cấp thông tin để phát triển hệ thống, ra quyết định chấp nhận và triển khai dự án, làm bài kiểm tra đơn vị. |
| Scrum Master | Đây là bên liên quan lãnh đạo, quản lý nhóm phát triển hệ thống | Kiểm soát, quản lý, giám sát và đảm bảo rằng dự án sẽ được hoàn thành đúng thời hạn, trong ngân sách, theo kế hoạch và yêu cầu. |
| Phân tích yêu cầu | Đây là một bên liên quan làm việc với các nhà phân tích để chuyển các yêu cầu hoặc nhu cầu thành yêu cầu được sử dụng cho thiết kế | Chỉ định chi tiết của một hoặc nhiều bộ phận chức năng của hệ thống bằng cách mô tả một hoặc các khía cạnh của các yêu cầu (chức năng và phi chức năng) |
| Kỹ sư phần mềm | Đây là một bên liên quan chính để dẫn dắt sự phát triển hệ thống | Thiết kế kiến trúc phần mềm, bao gồm các quyết định kỹ thuật quan trọng hạn chế thiết kế tổng thể cho dự án |
| Mã hóa | Đây là một bên liên quan lập trình phần mềm | Thực hiện dự án |