ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(REFLECTION DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS.Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 05 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Product Owner | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Vai trò | Leader |  |  |
| Ngày | 08/05/2026 | Tên tệp: | 13-ReflectionDocument-Nhom19.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập |  |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Phú | 08/05/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU	1

2. ĐÁNH GIÁ	1

2.1. Những điều đã làm được	1

2.2. Những điều chưa làm được	1

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẮN	1

3.1. Thuận lợi	1

3.2. Khó khăn	2

4. BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM	2

MỤC TIÊU

• Học cách cung cấp sản phẩm chất lượng phản ánh thực tế.

• Phát triển sản phẩm phần mềm theo nhu cầu của người dùng.

• Tìm hiểu và triển khai phương pháp Scrum một cách hiệu quả.

• Thực hiện dự án một cách hiệu quả và quản lý chúng một cách thông minh.

ĐÁNH GIÁ

Những điều đã làm được

- Đặt kế hoạch từ đầu đến cuối của dự án.

- Thực hiện quy trình Scrum một cách nghiêm túc.

- Tạo và viết tài liệu liên quan đến dự án.

- Tiến hành phân tích, thiết kế và lập trình đồng thời, dễ dàng phân chia công việc.

- Tìm kiếm hướng dẫn từ giáo viên để giải quyết các vấn đề gặp phải.

- Đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

- Học cách giao tiếp trong nhóm và hợp tác cùng các thành viên để thành công trong dự án.

Những điều chưa làm được

- Trong giai đoạn ban đầu, do chưa thực sự hiểu rõ về quy trình Scrum và các công cụ liên quan, chúng tôi gặp khó khăn trong việc điều hành dự án theo đúng quy trình.

- Chất lượng phần mềm và quá trình kiểm chứng chưa đạt được tiêu chuẩn mong muốn.

- Thiếu sự đánh giá khách quan về sản phẩm từ phía khách hàng.

- Chưa có cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ hơn về yêu cầu của họ và từ đó cải thiện sản phẩm một cách toàn diện.

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẮN

Thuận lợi

• Đạt được thành công trong việc xác định phạm vi và mục tiêu của dự án.

• Đạt tỷ lệ hoàn thành công việc lên đến 90%.

• Hiểu rõ và áp dụng quy trình Scrum vào thực tế với hiệu quả cao.

Khó khăn

• Chưa đạt được mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch ban đầu, dẫn đến tình trạng thiếu thời gian và phải làm thêm giờ.

• Thiếu kinh nghiệm về công nghệ và quy trình thực hiện dự án.

• Thiếu kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

• Sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhóm chưa đạt được mức độ mong muốn.

• Gặp khó khăn trong việc giải quyết các sự không đồng quan điểm giữa các thành viên trong nhóm.

BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM

• Để đảm bảo thành công của dự án, việc lập kế hoạch từ đầu cần phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và luôn tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra.

• Tổ chức các buổi review hoặc cuộc họp thường xuyên để phát hiện và sửa đổi những rủi ro và sai sót kịp thời.

• Trong quá trình làm việc nhóm, không tránh khỏi các bất đồng về ý tưởng và quan điểm. Do đó, việc lắng nghe ý kiến của mỗi thành viên và tìm kiếm cách giải quyết là vô cùng quan trọng.

• Xây dựng một môi trường làm việc linh hoạt để tạo điều kiện cho sự phát triển và hợp tác hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm.